Приложение № 1

ДОГОВОР О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области

г. Лыткарино                                                                        «     »____________ 2014г.

- Муниципальное образование Город Лыткарино Московской области (ОГРН 1025003178441, ИНН 5026004859, КПП 502601001, адрес местонахождения: 140081, Московская область г. Лыткарино, ул. Первомайская, д. 7/7, тел. 552 - 8888), в лице Главы города Лыткарино Серёгина Евгения Викторовича, действующего на основании Устава города Лыткарино Московской области, с одной стороны;

- ___________________________________________________(ОГРН , ИНН , КПП , адрес местонахождения: ________________________________, тел. ___________), в лице ___________________________, действующего на основании ____________, утвержденного ___________________________________, именуемые в дальнейшем соответственно «Администрация», «Организатор» или «Стороны» при совместном упоминании, на основании Решения Совета депутатов города Лыткарино от 18.04.2013  № 386/42 «О развитии застроенной территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области», Протокола ____________________________ от   №,  заключили договор о нижеследующем:

1. Термины и их толкование

1.1.  В настоящем Договоре используются следующие понятия в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ:

1.1.1. Градостроительная   деятельность  -  деятельность   по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

1.1.2. Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального  строительства,  предельные  (минимальные  и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  а также ограничения использования земельных участков и объектов  капитального строительства.

1.1.3. Проект  планировки  территории  -  совокупность чертежей планировки территории,  на которых отображаются красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,  иных объектов капитального строительства, положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории,  в том  числе  плотности  и  параметрах застройки  территории и характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального,  транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,  необходимых для развития территории, а также материалы по обоснованию проекта планировки территории, выполненные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

1.1.4. Проект межевания территории -  совокупность  чертежей межевания территории, подготавливаемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

1.1.5. График строительства (реконструкции) объектов - разрабатываемый Сторонами на основании утвержденного в  установленном порядке  проекта  планировки территории график строительства (реконструкции) объектов с указанием  адресов,  технико-экономических  параметров, сроков ввода объектов в эксплуатацию.

1.1.6. График поэтапного отселения жителей (собственников и нанимателей жилых помещений)  - разрабатываемый Сторонами  график поэтапного отселения жителей (собственников и нанимателей жилых помещений).

1.1.7. График развития застроенной территории –  разрабатываемый Сторонами график развития застроенной территории.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом настоящего  Договора  является развитие застроенной территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области ориентировочной  площадью 6,8 га,   местоположение которой определено в Приложении 1 к настоящему Договору (далее Территория) в срок, установленный настоящим Договором, за счет сил и средств Организатора и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц,  в соответствии с принятыми обязательствами и этапами реализации Договора, предусмотренными разделами 5 и 6 Договора.

3. Порядок оплаты права на заключение договора

о развитии застроенной территории

3.1.  Организатор уплачивает в бюджет города Лыткарино в качестве  оплаты права на заключение настоящего Договора денежные средства в размере ______________________ рублей, определенные по результатам оценки рыночной стоимости права на заключение договора,  в шестидесятидневный срок с даты подписания Договора сторонами.

3.2.  Днем исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств в бюджет г.Лыткарино.

3.3. Сумма внесенного в соответствии с условиями проведения аукциона задатка в размере  _______________________ рублей засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4. Оплата в 2014 году производится по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства Московской области (Комитет по управлению имуществом г.Лыткарино) ИНН 5026000710/КПП 502601001

ОКАТО 46441000000

Банк получателя Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705

БИК 044583001  Счет 40101 8106 000000 10102

Код бюджетной классификации доходов 005 1 17 05040 04 0000 180 — прочие неналоговые доходы бюджета городского округа

4. Приобретение прав на объекты недвижимого имущества по Договору

4.1. Организатор создает либо приобретает в городе Лыткарино, а также передает в муниципальную собственность города Лыткарино благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной Территории.

4.2. После завершения строительства объектов на  застроенной Территории в муниципальную собственность города Лыткарино передаются и оформляются объекты инженерной,  социальной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенные для обеспечения застроенной Территории в соответствии с Перечнем, указанным в пункте 4.5 настоящего Договора.

4.3. После завершения строительства объектов на застроенной Территории в собственность Организатора передаются и оформляются построенные объекты в соответствии с Перечнем, указанным в пункте 4.5. настоящего Договора.

4.4. Организатор приобретает права  на  земельные  участки  и объекты капитального строительства, расположенные в границах застроенной территории и не  подлежащие  изъятию  для  муниципальных нужд, в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

4.5. Перечень объектов,  подлежащих передаче в  собственность Сторон  по итогам реализации настоящего Договора,  оформляется дополнительным соглашением к настоящему  Договору  после утверждения в установленном порядке  подготовленного Организатором Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории.

5. Сроки и содержание этапов реализации Договора

5.1. Первый этап

5.1.1. Подготовка  Организатором Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории в соответствии с расчетными показателями обеспечения территории Детского городка «ЗИЛ» городского округа Лыткарино объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области от 18.04.2013 № 385/42, п.п.1.1, 1.2 раздела 1 главы 3 Правил землепользования и застройки городского округа Лыткарино, утвержденных решением Совета депутатов г.Лыткарино от 21.06.2012 №257/28, и  требованиями Градостроительного кодекса РФ в срок 4 месяца с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

5.1.2. Утверждение Администрацией Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ в срок не более 4-х месяцев с момента выполнения Организатором обязательства, предусмотренного п.5.1.1 настоящего Договора, с учетом срока проведения и результатов публичных слушаний, а также рассмотрения указанного Проекта Градостроительным Советом Московской области и с учетом результатов его рассмотрения.

Начало этапа - дата подписания настоящего Договора сторонами.

Срок выполнения этапа - 8 месяцев.

5.2. Второй этап

5.2.1. Разработка Организатором совместно с  Администрацией Графика  развития  застроенной Территории, включая График  строительства  объектов  (адреса, технико-экономические параметры, при этом график строительства разрабатывается Организатором, с учетом Графика поэтапного отселения жителей из сносимых жилых домов сроки ввода объектов в эксплуатацию).  График строительства объектов  утверждается соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5.2.2. Разработка   Организатором и Администрацией Графика поэтапного отселения.

Освобождение   Администрацией, при участии Организатора в установленном порядке земельных участков,  подлежащих застройке, в соответствии с утвержденным Проектом планировки и межевания Территории и Графиком развития застроенной  территории.  Отселение Администрацией и Организатором согласно Графику поэтапного отселения жителей (собственников жилых помещений  и нанимателей жилых помещений).

5.2.3. Предоставление Администрацией Организатору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной Территории земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во  владение гражданам и юридическим лицам.

5.2.4. Проектирование  и строительство Организатором объектов  на застроенной Территории, включая  объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенные для обеспечения застроенной Территории  в соответствии с утвержденным Проектом планировки Территории, и утвержденным Графиком строительства  объектов.

Продолжительность строительства  определяется  на   основании проекта организации строительства, согласованного ГАУ МО «Мособлэкспертиза» в составе проектной документации,  с учетом времени, необходимого для получения в установленном порядке разрешения на ввод объектов эксплуатацию, и закрепляется в Графике строительства (реконструкции) объектов.

5.2.6. Получение  Организатором разрешения на строительство.

5.2.7. Производство строительно-монтажных работ,  пуско-наладочных и иных работ, необходимых для ввода объектов в эксплуатацию.

5.2.8. Получение разрешения на ввод  объектов  в эксплуатацию в срок,  утвержденный Графиком строительства  объектов.

5.2.9. Завершение расчетов и урегулирование претензий.

5.2.10. Подписание сторонами Акта о результатах реализации Договора о развитии застроенной Территории.

Акт о результатах реализации Договора о развитии застроенной Территории оформляется дополнительным соглашением к настоящему  Договору

5.2.11. Оформление имущественных прав Сторон по Договору.

Начало этапа — 8 месяцев после подписания Договора.

Срок выполнения этапа — 5 лет 4 месяца.

6. Обязанности Сторон

6.1. Администрация обязуется:

6.1.1. Утвердить Проект планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории в  соответствии с Расчетными показателями обеспечения территории Детского городка «ЗИЛ» городского округа Лыткарино объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными Решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области от 18.04.2013 № 385/42, п.п.1.1, 1.2 раздела 1 главы 3 Правил землепользования и застройки городского округа Лыткарино, утвержденных решением Совета депутатов г.Лыткарино от 21.06.2012 №257/28, в  порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, в срок не более 4-х месяцев с момента выполнения Организатором обязательства, предусмотренного п.6.2.2 настоящего Договора, с учетом срока проведения и результатов публичных слушаний, а также рассмотрения указанного Проекта Градостроительным Советом Московской области и с учетом результатов его рассмотрения.

6.1.2. Принять  в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу и расположенных на застроенной Территории, согласно Муниципальной адресной программе по сносу многоквартирных домов на территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области, утвержденной решением Совета депутатов г.Лыткарино от 18.04.2013 №384/42.

Решения принимаются поэтапно в сроки, установленные Графиком развития застроенной Территории.

6.1.3. После утверждения в установленном порядке Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории и выполнения Организатором обязательств, предусмотренных пунктами 6.2.2.; 6.2.3.; 6.2.4. настоящего Договора, предоставить Организатору  без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной Территории земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во  владение гражданам и юридическим лицам.

Решение о предоставлении земельного участка для строительства в границах застроенной Территории принимается на основании заявления Организатора в течение 1 месяца со дня получения заявления с приложением всех документов, необходимых для принятия такого решения в соответствии с действующим законодательством.

Установление границ такого земельного участка и проведение его кадастрового учета осуществляется за счет Организатора.

6.1.4. Принять в установленном порядке решения о сносе жилых домов, расположенных в границах застроенной Территории, указанных в Адресном перечне жилых объектов, расположенных на территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области, подлежащих сносу  (Приложение 2 к настоящему Договору) в срок, определенный Графиком развития застроенной Территории.

6.1.5. Принять участие совместно с Организатором в разработке Графика развития застроенной Территории, включая  график строительства  объектов (адреса,  технико-экономические параметры,  сроки ввода объектов в эксплуатацию) в срок  не более 1 месяца с даты утверждения Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории.

6.1.6. Совместно с Организатором обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительного соглашения об утверждении Графика строительства  объектов в срок не более 1 месяца с даты разработки и утверждения Графика развития застроенной Территории.

График развития застроенной Территории  утверждается соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору в срок не более двух месяцев с  даты утверждения Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории Планировки.

6.1.7. Совместно с Организатором на основании данных утвержденного Проекта планировки застроенной Территории обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительного соглашения об утверждении Графика поэтапного отселения жителей из сносимых  жилых домов в срок не более двух месяцев с даты разработки и утверждения Графика развития застроенной Территории.

6.1.8.  Обеспечить совместно с Организатором отселение жителей (собственников жилых помещений  и нанимателей жилых помещений) согласно Графику поэтапного отселения жителей из сносимых  жилых домов.

6.1.9. Своевременно выдавать разрешения на строительство Объектов.

6.1.10. Принять в установленном порядке  в муниципальную собственность города Лыткарино Московской области объекты инженерной,  социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенные для обеспечения застроенной Территории, согласно утвержденному Проекту планировки и межевания застроенной Территории, а также благоустроенные жилые помещения, предназначенные для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и расположенные на застроенной Территории.

6.1.11. После  выполнения в полном объеме Сторонами обязательств по настоящему Договору и предоставления Организатором необходимого пакета документов обеспечить совместно с Организатором оформление в установленном порядке Акта  о  результатах реализации  Договора о развитии застроенной территории.

6.2. Организатор обязуется:

6.2.1. Уплатить  денежные  средства  в бюджет города Лыткарино в качестве оплаты права на заключение настоящего Договора в  размере _______________ рублей  в порядке, установленном  пунктом 3.1. настоящего Договора.

6.2.2. Подготовить Проект планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории в соответствии с Расчетными показателями обеспечения территории Детского городка «ЗИЛ» города  Лыткарино объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры (утверждены Решением Совета депутатов города Лыткарино Московской области от 18.04.2013 № 385/42), п.п.1.1, 1.2 раздела 1 главы 3 Правил землепользования и застройки городского округа Лыткарино, утвержденных решением Совета депутатов г.Лыткарино от 21.06.2012 №257/28, и  требованиями Градостроительного кодекса РФ в срок не более 4 месяцев с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

6.2.3. Создать либо приобрести в городе Лыткарино, а также передать в муниципальную собственность города Лыткарино благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной Территории.

Максимальный срок исполнения указанного обязательства строго в соответствии с утвержденным Графиком развития застроенной Территории.

6.2.4. Уплатить выкупную цену за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления города Лыткарино, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах подлежащих сносу, расположенных на застроенной Территории, согласно Муниципальной адресной программе  по сносу многоквартирных домов на территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области, утвержденной решением Совета депутатов г.Лыткарино от 18.04.2013 №384/42.

По соглашению с собственником жилого помещения Организатор может предоставить ему взамен изымаемого жилого помещения  другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену.

При определении выкупной цены жилого помещения в нее включается рыночная стоимость жилого помещения, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

Максимальный срок исполнения указанного обязательства  строго в соответствии с утвержденным Графиком развития застроенной Территории.

6.2.5. Принять участие совместно с Администрацией в разработке Графика развития застроенной Территории, включая  график строительства  объектов (адреса,  технико-экономические параметры,  сроки ввода объектов в эксплуатацию) в срок  не более 1 месяца с даты утверждения Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории.

6.2.6. Совместно и при содействии с Администрацией обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительного соглашения об утверждении Графика строительства  объектов в срок не более 1 месяца с даты разработки и утверждения Графика развития застроенной Территории.

График развития застроенной Территории  утверждается соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору в срок не более 2 месяцев с  даты утверждения Проекта планировки застроенной Территории, включая Проект межевания Территории.

6.2.7. Совместно с Администрацией на основании данных утвержденного Проекта планировки застроенной Территории обеспечить подготовку и заключение в установленном порядке дополнительного соглашения об утверждении Графика поэтапного отселения жителей из сносимых  жилых домов в срок не более двух месяцев с даты разработки и утверждения Графика развития застроенной Территории.

6.2.8. Не использовать освободившиеся помещения на объектах, здания и строения в коммерческих целях.

6.2.9. Осуществить Снос жилых домов, зданий и сооружений, расположенных в границах застроенной Территории, указанных в Адресном перечне жилых объектов Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области, подлежащих сносу  (Приложение 2 к настоящему Договору).

6.2.10.Осуществить  строительство на застроенной Территории в соответствии с утвержденным Проектом планировки и межевания Территории, и утвержденным Графиком строительства объектов.

Срок окончания строительства последнего объекта — 6 лет с даты подписания Договора.

6.2.11. Осуществить  строительство  объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной Территории  в соответствии с утвержденным Проектом планировки и межевания Территории, и утвержденным Графиком строительства объектов.

Срок окончания строительства последнего объекта — 6 лет с даты подписания Договора.

6.2.12. Строительство и ввод объектов в  эксплуатацию осуществлять в  соответствии  с утвержденным Графиком развития застроенной Территории и утвержденным Графиком строительства  объектов в сроки,  установленные  настоящим Договором,  и с надлежащим качеством в соответствии с действующими строительными нормами.

6.2.13. В  месячный срок после окончания строительства каждого объекта в соответствии с утвержденным Графиком строительства  объектов предоставить все необходимые документы  для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Перечень таких документов установлен Градостроительным кодексом РФ.

6.2.14. Осуществить паспортизацию объектов, передаваемых в муниципальную собственность города Лыткарино согласно утвержденному Проекту планировки и межевания застроенной Территории, в том числе - изготовление технических и кадастровых паспортов.

6.2.15. Предоставить в  Администрацию города Лыткарино документы, необходимые для государственной регистрации права собственности города Лыткарино объекты инженерной,  социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенные для обеспечения застроенной Территории согласно утвержденному Проекту планировки и межевания застроенной Территории, а также благоустроенные жилые помещения, предназначенные для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной Территории, для оформления права муниципальной собственности города Лыткарино, в соответствии с законодательством, действующим на момент передачи вышеуказанных документов.

6.2.16. Ежеквартально  предоставлять  Администрации  информацию об осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора.

6.2.17. Производить  в  соответствии с установленным порядком учетную регистрацию настоящего Договора и дополнительных соглашений к  нему.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами.

7.2. Договор заключен сроком на 6 лет и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору, завершения  расчетов  и  оформления имущественных отношений Сторон согласно Акту о результатах реализации Договора о развитии застроенной Территории.

8. Изменение и прекращение Договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными  соглашениями,  которые подписываются Сторонами, регистрируются  на  титульном  листе  и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор прекращается после исполнения  Сторонами всех обязательств по настоящему Договору,  завершения  расчетов  и  оформления имущественных отношений Сторон согласно Акту о результатах реализации Договора о развитии застроенной Территории.

8.3. Администрация  вправе  отказаться  от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения Организатором обязательств, указанных в пунктах 6.2.1.; 6.2.2.; 6.2.3.; 6.2.4.; 6.2.10; 6.2.11 настоящего Договора,  предупредив Организатора письменно за один месяц до расторжения Договора.

8.4.  В случае расторжения Договора Администрация в течение 30 дней имеет приоритетное право выкупа по себестоимости у Организатора результатов произведенных работ на основании документов, подтверждающих затраты Организатора, без применения коэффициентов инфляции и поправочных коэффициентов (на момент расторжения).

В этом случае в сумму выкупа не включаются:

- не полученные доходы и косвенные убытки;

- штрафы по просроченным ссудам и другим не исполненным обязательствам,
связанным с реализацией проекта;

- взносы по страхованию риска (рисков);

- затраты по доработке просроченной исходно-разрешительной документации;

- затраты по подготовке документации, не соответствующей функциональному
назначению объекта, подлежащего строительству или реконструкции;

- затраты по работам, не являющимся предметом настоящего Договора;

- затраты по другим работам, которые утратили свою ценность вследствие
длительного неосвоения строительной площадки;

- затраты, понесенные Организатором при участии в торгах, связанных с
реализацией Договора.

8.5. В случае разногласий Сторон по определению суммы выкупа  при расторжении Договора данный спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

8.6. Организатор вправе в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Администрацией обязательств, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 настоящего Договора.

9. Ответственность Сторон

9.1.Стороны несут  ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации и настоящим Договором.

9.2. Организатор обеспечивает надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору  банковской гарантией в виде письменного обязательства гаранта уплатить Администрации денежную сумму в размере ______________ рублей.

9.3.При нарушении Организатором сроков перечисления денежных средств, установленных  п. 3.1. настоящего Договора, в  бюджет  города Лыткарино в качестве оплаты права на заключение Договора о развитии застроенной Территории, Администрация вправе взыскать с Организатора неустойку в размере 0,03 % от не уплаченной суммы за каждый  день просрочки,  но не более  2 % от  цены права на заключение договора.

При нарушении  Организатором  сроков  перечисления   денежных средств в бюджет города Лыткарино более чем на 6 (шесть) месяцев,  Администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без  возмещения Организатору денежных средств,  ранее перечисленных в бюджет города Лыткарино в счет оплаты права на заключение Договора о развитии застроенной Территории.

9.4. В случае несоблюдения Организатором, по вине Организатора,  сроков выполнения 1 и 2 этапов реализации Договора  Администрация вправе взыскать с него неустойку в размере 1 МРОТ за каждый день просрочки.

9.5. В случае несоблюдения Администрацией сроков  выполнения 1  и 2 этапов реализации проекта Организатор вправе в судебном порядке взыскать с нее неустойку в размере 1 МРОТ за каждый  день просрочки.  При этом срок действия настоящего договора пролонгируется пропорционально времени неисполнения Администрацией сроков выполнения 1 и 2 этапа реализации проекта.

9.6. Администрация  не несет ответственности по договорам Организатора с третьими лицами,  в том числе по  договорам  долевого участия в строительстве.

10. Форс - мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности  за  частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору,  если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой  силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.),  действия  внешних  объективных факторов (военные действия, эпидемии,  иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

В случае  если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении  таких обстоятельств в 10-дневный срок,  такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

10.2. Если обстоятельства  непреодолимой  силы  длятся  более шести месяцев,  Сторона  вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов и (или) неустоек,  приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

10.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. Разрешение споров

Стороны будут прилагать все усилия к тому,  чтобы решать возникающие  разногласия и споры,  связанные с исполнением настоящего Договора, путем взаимных переговоров. В случае, если разногласия и споры  не  могут  быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем двусторонних переговоров,  каждая из Сторон сохраняет за собой право обращаться в судебные органы.

12. Заключительные положения

12.1. Информация о финансовом положении Сторон и условиях настоящего Договора,  а также договоров  с  третьими  лицами, участвующими в реализации проекта,  будет считаться конфиденциальной и не подлежит разглашению, при условии соответствия  и с учетом требований федерального законодательства, регулирующего порядок установления конфиденциальности информации публичных субъектов.

12.2. Обо всех изменениях в платежных и  почтовых  реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга.  Действия,  совершенные по старым адресам и счетам,  совершенные до получения  уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  Стороны.

12.4. Неотъемлемой  частью  Договора являются следующие документы:

12.4.1. Местоположение территории Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области (Приложение 1).

12.4.2.Адресный перечень жилых объектов, расположенных на территории  Детского городка «ЗИЛ» города Лыткарино Московской области, подлежащих сносу  (Приложение 2).

12.4.3 Дополнительные  соглашения к Договору, подписанные Сторонами и зарегистрированные на титульном листе, включая:

12.4.3.1. График развития застроенной Территории.

12.4.3.2.  График строительства (реконструкции) объектов

12.4.3.3. График поэтапного отселения жителей из сносимых  жилых домов.

12.4.3.4. Перечень объектов,  подлежащих передаче в  собственность Сторон  по итогам реализации Договора.

12.4.3.5.Акт о результатах реализации Договора о развитии застроенной Территории.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация города Лыткарино

Юридический адрес: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7

ИНН  5026004859, КПП 502601001

УФК по МО (Финансовое управление г.Лыткарино (Администрация г.Лыткарино, л/с 03000000280)

р/с 40204810200000002255 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 044583001

Организатор:

Подписи Сторон:

Администрация города Лыткарино

Глава города Лыткарино

Евгений          									Викторович

_________________ 	Серёгин                               __________________

Приложение № 2 к Договору

о развитии   застроенной территории        Детского городка «ЗИЛ»

города Лыткарино  Московской  области

Адресный перечень жилых объектов,

расположенных на территории Детгородка «ЗИЛ»

города Лыткарино  Московской области,

подлежащих сносу

| Адрес | Год постройки | Этажность | Общая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский городок «ЗИЛ», д.24 | 1957 | 2 | 421,8 | 8 |
| Детский городок «ЗИЛ», д.26 | до 1960 | 1 | 85,2 | 2 |
| Детский городок «ЗИЛ», д.31 | 1967 | 1 | 311,1 | 4 |
| Детский городок «ЗИЛ», д.35 | 1960 | 1 | 62,9 | 3 |

Количество проживающих  человек 24 (9 семей)»