Во исполнение поручения Губернатора Московской области о регулярном информировании граждан-соинвесторов о  сроках завершения строительства многоквартирных жилых домов Администрация г.о.Лыткарино сообщает информацию о ходе строительства следующих многоквартирных жилых домов (по состоянию на  февраль 2021 года):

| Застройщик | Объект | Информация о ходе строительства |
| --- | --- | --- |
| ООО ПО «Реконструкция | 17-ти этажный жилой дом башенного типа со строенными помещениями общественного назначения корп.2 | Степень готовности объекта – порядка 85%. Выполнено техническое обследование состояния многоквартирного дома, восстановлена подача электроэнергии. Осуществляются общестроительные работы (кладка межкомнатных стен из ПГП, вентиляционных шахт из кирпича, установка радиаторов с 14 по 17 этажи, установка противопожарных муфт с 1 по 17 этажи, установка кранов давления подачи воды со 2-го по 17 этажи, подготовка ИТП к запуску). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2021 года. |
| ООО «ТКС-Риэлти» | Три 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Корпус 1: строительство дома завершено, получено заключение Главного управления Государственного строительного надзора Московской области о соответствии построенного объекта проектной документации, осуществляется подготовка комплекта документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1-2 кварталы 2021 года. Корпус 2, корпус 3: осуществляется кладка внутренних перегородок, завершается кладка основного блока, выполнена вентиляция на 95%, кровля – на 95%, осуществляется обустройство внутренних инженерных сетей. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 3-4 кварталы 2021 года. |
| ООО «Авигран» | Два 17-ти этажных многоквартирных жилых дома в микрорайоне 6 | Строительство домов завершено, получено заключение Главного управления Государственного строительного надзора Московской области о соответствии построенного объекта проектной документации, осуществляется подготовка комплекта документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1-2 кварталы 2021 года. |
| ООО «Мособлстрой-17» | Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями по адресу: Московская область, Лыткарино, ул.Набережная, застройщик ООО «Мособлстрой-17» | Осуществляются мероприятия в целях передачи прав на объект новому застройщику в рамках процедуры банкротства ООО «Мособлстрой-17». С пострадавшими участниками долевого строительства заключаются договоры переуступки прав по договорам долевого участия в строительстве с потенциальным новым застройщиком. |
| ООО «Славянское Подворье Л» | Многоэтажный 3-х секционный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже (корпус 3) по адресу: Московская область, г.Лыткарино, ул.Ленина | Строительство дома не осуществляется, разрешение на строительство отменено Министерством жилищной политики Московской области. Администрацией осуществляются мероприятия, направленные на восстановление прав пострадавших участников долевого строительства. |