

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.12.2021 № 645-п

г.о. Лыткарино

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2020-2024 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 10.12.2020 № 48/8 «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решения Совета депутатов городского округа Лыткарино от 16.12.2021 № 171/23), руководствуясь Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, с учетом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 17.12.2021 № 155, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы, утверждённую постановлением Главы городского округа Лыткарино от 31.10.2019 № 838-п, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Начальнику Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино (Стреле М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Новикова М.В.

И.о. главы городского округа Лыткарино В.В. Шаров

Приложение

к постановлению Главы городского округа Лыткарино

от 17.12.2021 № 645-п

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории города Лыткарино;  2. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод;  3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории города Лыткарино;  4. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода»;  Подпрограмма II «Системы водоотведения»;  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;  Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год[[1]](#footnote-1) |
| Средства бюджета Московской области | 846 049,53 | 215 867,13 | 118 634,4 | 509 533,0 | 662,0 | 1 353,0 |
| Средства федерального бюджета | 2 401 178,4 | 645 705,4 | 251 857,2 | 1 503 615,8 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 43 018,87 | 8 896,37 | 11 882,0 | 21 933,5 | 10,0 | 297,0 |
| Внебюджетные средства | 4 562,3 | 2 666,3 | 814,0 | 1 082,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 294 809,1 | 873 135,2 | 383 187,6 | 2 036 164,3 | 672,0 | 1 650,0 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[2]](#footnote-2) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Чистая вода»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 85,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области.  Основное мероприятие G5-Федеральный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области  Основное мероприятие G5-Федеральный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Экология» |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»** | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |
| 2.4 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | куб. км/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие G6 - Федеральный проект «Оздоровление Волги» в рамках реализации национального проекта «Экология» |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | Единица (км) | 0,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,672 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 05 - Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |
| **4** | **Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Бережливый учет-оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | Государственная программа | % | 79,80 | 85,05 | 85,05 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 02 – Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооруже-ний органов местного самоуправ-ления и муниципальных учреж-дений, оснащённых приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов |  | % | 99,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 – Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооруже-ний органов местного самоуправ-ления и муниципальной собст-венности, соответствующих нормальному уровню энергети-ческой эффективности и выше(А, В, С, Д) |  | % | 33 | 30 | 35 | 35 | 36 | 38 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государствен-ная программа | % | 9,03 | 12,30 | 13,2 | 20,10 | 24,3 | 28,6 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представ-ления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Чистая вода»** | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление» Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»** | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление» годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод сум-марной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/ год | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных: – стат. форма № 1-канализация "Сведения о работе кана-лизации (отдельной канализационной сети)" - информация о годовых объемах всех сточных вод, пропущен-ных через очистные сооружения канализации – стат. форма № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации | *годовая* |
| 2.4 | Количество построенных, реконструированных, отре-монтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»** | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструк-туры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Определяется по формуле:  Д= (Астс + Авсиво + Апкр) х100%, где  3  **Д** - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  **Астс –** актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  **Авсиво –** актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  **Апкр –** актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | | | |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,Д) | процент | Определяется по формуле:  Д= М х100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, Д);  **М –** доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, В, С, Д);  **К** – количествозданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | процент | Определяется по формуле:  Д= М х100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М –** количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** – количествозданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  2) Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 4.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. | процент | Определяется по формуле:  Д= М х100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М –** количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | процент | Определяется по формуле:  Д= М х100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  **М -** многоквартирных домов с определенным классом энергоэффективности на территории муниципальных образований;  **К** – количествомногоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |

**Подпрограмма 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Лыткарино | | | | |  | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Всего: в том числе: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы I "Чистая вода"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение меропри-ятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 02.**  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения топливом (ПИР и строительство водовода от ул. Трудкоммуны городского округа Дзержинский до водораспреде-лительного узла, ВЗУ-2, ВЗУ-3, ВЗУ-4 городского округа Лыткарино). | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения. | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обес-пе-ченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3 | Мероприятие 3.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев. | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 4.  Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма II "Системы водоотведения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма II "Системы водоотведения | Всего: в том числе: | 869 636,90 | 339 211,6 | 2 025 071,9 | 10,0 | 0,0 | 3 233 930,4 |
| Средства бюджета Московской области | 215 235,13 | 83 952,4 | 501 205,3 | 0,0 | 0,0 | 800 392,83 |
| Средства федерального бюджета | 645 705,40 | 251 857,2 | 1 503 615,8 | 0,0 | 0,0 | 2 401 178,40 |
| Средства бюджета городского округа | 8 696,37 | 3 402,0 | 20 250,8 | 10,0 | 0,0 | 32 359,17 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы II "Системы водоотведения"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки испол-нения меро-прия-тия | Источники финансирования | Объем фи-нансирования мероприятия в году, пред-шествующе-му году на-чала реализа-ции муници-пальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли на-селения, обеспечен-ного доброкачест-венной питьевой во-дой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 - Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02** Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Федеральный проект G6 «Оздоровление Волги» (**в рамках реализации национального проекта «Экология») | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 3 233 910,4 | 869 636,90 | 339 201,6 | 2 025 071,9 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 800 392,83 | 215 235,13 | 83 952,4 | 501 205,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0,0 | 2 401 178,40 | 645 705,40 | 251 857,2 | 1 503 615,8 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 32 339,17 | 8 696,37 | 3 392,0 | 20 250,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 1.  Сокращение доли загрязненных сточных вод (строительство 0городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м. куб. в сутки) | 2020-2024г | Итого | 0,0 | 3 233910,4 | 869 636,90 | 339 201,6 | 2 025 071,9 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, МП «Водоканал», Администра-ция городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 800 392,83 | 215 235,13 | 83 952,4 | 501 205,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0,0 | 2 401 178,40 | 645 705,40 | 251 857,2 | 1 503 615,8 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0,0 | 32 339,17 | 8 696,37 | 3 392,0 | 20 250,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего: в том числе: | 1 480,3 | 42 500,0 | 9 348,4 | 0 | 1 650,0 | 54 978,7 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 34 020,0 | 7 665,7 | 0 | 1 353,0 | 43 038,7 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 8 480,0 | 1 682,7 | 0 | 297,00 | 10 459,7 |
| Внебюджетные средства | 1 480,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480,3 |

**Подпрограмма III " Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами "**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы  (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 02 -** Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной | 2020-2024г | Итого | 0 | 28 498,4 | 0 | 17 500,0 | 9 348,4 | 0 | 1 650,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры на территории  г. о. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18 038,7 | 0 | 9 020,0 | 7 665,7 | 0 | 1 353,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 10 459,7 | 0 | 8 480,0 | 1 682,7 | 0 | 297,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01.  Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. | 2020-2024г | Итого | 0 | 28 498,4 | 0 | 17 500,0 | 9 348,4 | 0 | 1 650,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры на территории  г. о. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18 038,7 | 0 | 9 020,0 | 7 665,7 | 0 | 1 353,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 10 459,7 | 0 | 8 480,0 | 1 682,7 | 0 | 297,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 02.01.01  Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая. | 2020-2024г | Итого | 0 | 28 498,4 | 0 | 17 500,0 | 9 348,4 | 0 | 1 650,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры на территории  г. о. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 18 038,7 | 0 | 9 020,0 | 7 665,7 | 0 | 1 353,0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 10 459,7 | 0 | 8 480,0 | 1 682,7 | 0 | 297,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02.  Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино, ресурсоснабжаю-щая организация | Обеспечение стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.04.  Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 02.05.  Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  4 | **Основное мероприятие 04.**  Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024г | Итого | 0 | 25 000,0 | 0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ,  Администрация городского округа Лыткарино | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 25 000,0 | 0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Мероприятие 1.  Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с переводом на индивидуальное (поквартирное) теплоснабжение индивидуальных жилых домов, а также поквартирное отопление в многоквартирных домах жилого фонда и объектов социально-культурной сферы | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Мероприятие 2.  Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ,  Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Мероприятие 5.  Погашение просроченной задол-женности управляющих органи-заций, поставщиков ресурсов (ре-сурсоснабжающих, теплоснабжаю-щих, гарантирующих организаций) (далее - поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресур-сов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управ-ляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оп-лате за жилое помещение и комму-нальные услуги и (или) ликвиди-рованных в установленном законо-дательством порядке юридических лиц, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2020-2024г | Итого | 0 | 25 000,0 | 0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино, МУП «ДЕЗ-Лыткарино», ООО «ВИНТИ» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 25 000,0 | 0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3  5 | **Основное мероприятие 05.**  Мониторинг разработки и утверж-дения схем водоснабжения и водо-отведения, теплоснабжения, а так-же программ комплексного разви-тия систем коммунальной инфраст-руктуры городских округов | 2020-2024г | Итого | 0 | 1 480,3 | 1 480,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щие организации,  Администрация городского округа Лыткарино | Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 1 480,3 | 1 480,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Мероприятие 1.  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2020-2024г | Итого | 0 | 535,3 | 535,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 535,3 | 535,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 2.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городского округа (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2024г | Итого | 0 | 945,0 | 945,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 945,0 | 945,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 3.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего: в том числе: | 1186,0 | 814,0 | 1082,0 | 0,0 | 0,0 | 3082,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 1186,0 | 814,0 | 1082,0 | 0,0 | 0,0 | 3082,0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения меро-приятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероп-риятия в году, предшествую-щему году начала реализа-ции муниципаль-ной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.-** «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в муниципальной сфере |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальные учреждения городского округа Лыткарино | Доля зданий, строений, сооружений муниципаль-ной собственности, соот-ветствующих нормаль-ному уровню энергети-ческой эффективности и выше (А,B,C,D),(%) |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Проведение работ по капитальному ремонту или  пуск в работу…(кол-во) объектов коммунальной инфраструктуры, ед. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03.  Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Ввод … (количество) объектов:  ед. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 01.04.  Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие 01.05.  Установка автоматизированной системы регулирования  освещением, датчиков движения и освещенности. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06.  Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  0 |
| 1.7 | Мероприятие 01.07.  Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие 01.08.  Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие 01.09.  Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие 01.10.  Установка, замена поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреж-дений, оснащенных при-борами учета потребляе-мых энергетических ресурсов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 02.** «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» | 2020-2024г | Итого | 1 694,0 | 3 082,0 | 1 186,0 | 814,0 | 1 082,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, ресурсоснабжаю-щая организация, Администрация городского округа Лыткарино | Экономия энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 694,0 | 3 082,0 | 1 186,0 | 814,0 | 1 082,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | 2020-2024г | Итого | 1 694,0 | 3 082,0 | 1 186,0 | 814,0 | 1 082,0 | 0,0 | 0,0 | Управление ЖКХ, Управляющие компании, Администрация городского округа Лыткарино | Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учетаэнергетических ресурсов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 694,0 | 3 082,0 | 1 186,0 | 814,0 | 1 082,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Основное мероприятие 03** «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Управляющие компании, Администрация городского округа Лыткарино | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01.  Организация работы с УК по подаче заявлений ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2020-2024г | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ, Администрация городского округа Лыткарино |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма VIII " Обеспечивающая подпрограмма "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Подпрограмма VIII " Обеспечивающая подпрограмма " | Всего: в том числе: | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 2 618,0 |
| Средства бюджета Московской области | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | 2 618,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.** «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2020-2024г | Итого | 612,0 | 2 618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино | Доля выплаченных объёмов денежного содержания, и дополнительных выплат работникам от запланированных к выплате, (%) |
| Средства бюджета Московской области | 612,0 | 2 618,0 | 632,0 | 662,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Создание административных комис-сий, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-рушениях в сфере благоустройства (Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) | 2020-2024г | Итого | 540,0 | 2 418,51 | 591,21 | 609,1 | 609,1 | 609,1 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 540,0 | 2 418,51 | 591,21 | 609,1 | 609,1 | 609,1 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципальных орга-нов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения деятельности управления) | 2020-2024г | Итого | 72,0 | 199,49 | 40,79 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 72,0 | 199,49 | 40,79 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 0,0 |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)