****

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.12.2024 № 804-п

г.о. Лыткарино

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2023-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 31.10.2024 № 524/61 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино «Об утверждении бюджета городского округа Лыткарино на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, выпиской из сводной бюджетной росписи расходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 31.10.2024 с учетом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 26.11.2024 № 87, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утвержденную постановлением главы городского округа Лыткарино от 15.11.2022 № 717-п, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино (Стрела М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино Новикова М.В.

К.А. Кравцов

Муниципальная программа

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

1.Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лыткарино Новиков М.В. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино; | | | | | | | | |
| 2. Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино; | | | | | | | | |
| 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Лыткарино с учетом приоритетов территориального развития  2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино  3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино в соответствие с едиными требованиями  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Лыткарино  5. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов  6. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 415 642,66 | 516 772,97 | 615 941,67 | 281 454,02 | 1 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 53 543,02 | 53 543,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 266 429,67 | 257 325,19 | 501 327,98 | 223 771, 42 | 241 783,19 | 10 780,05 | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 735 615,35 | 827 641,18 | 1 117 269,65 | 505 225,44 | 243 257,19 | 10 780,05 | 10780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 28 декабря 2018 года N 1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории г.о. Лыткарино, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

В настоящее время на территории г.о. Лыткарино расположены 332 многоквартирных жилых домов, из них включены в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 264 многоквартирных жилых дома.

На территории г.о. Лыткарино всего 73 дворовых территорий, из них благоустроено – 42, что составляет 57,5 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются микрорайоны с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению работ по благоустройству, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий г.о. Лыткарино реализуются с 2015 года.

Кроме дворовых территорий в г.о. Лыткарино имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, по содержанию объектов наружного освещения, территорий общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории города Лыткарино, улучшения экологической обстановки в городе. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители), утвержденными Администрацией городского округа Лыткарино, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. В первоочередном порядке в него включались территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности города и развития предпринимательства. Для включения в план благоустройства общественных территорий Администрацией г.о. Лыткарино проводится рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области» (портал «Добродел»). Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад;

2) на основании обращений (50% от плана на год):

- Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в Администрацию городского округа Лыткарино;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству указан в Разделе 5.2. и 6.2. муниципальной программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА Московской области.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

В соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма), в целях обеспечения реализации полномочия «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» муниципальным образованием «городской округ Лыткарино» в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключенного соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Администрацией городского округа Лыткарино муниципальной программой предусмотрено финансирование из бюджета Московской области и бюджета городского округа Лыткарино на реализацию мероприятия «Ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора».

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Лыткарино переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах.

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2049 годы», является основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда.

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Госпрограммой и за счет средств, предусмотренных в бюджете г.о. Лыткарино.

Реализация программы осуществляется в соответствии с [Перечнем](#Par1730) мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Лыткарино, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Перечень видов работ, на которые могут быть направлены средства субсидии:

По благоустройству в отношении:

Средства субсидии могут быть направлены на оплату следующих видов работ:

благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

благоустройство парковых проездов (дорог);

благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

благоустройство элементов озеленения, приколов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

благоустройство элементов сопряжения покрытий;

благоустройство конструкций велопарковок;

благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;

благоустройство систем наружного освещения, включая архитектурно-художественное;

благоустройство праздничного оформления;

благоустройство средств размещения информации;

благоустройство малых архитектурных форм, в том числе изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений;

выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог общего пользования, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, в том числе работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) и замену инженерных коммуникаций;

проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

привлечение для авторского надзора за благоустройством лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика);

подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения;

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих [общим техническим требованиям](https://internet.garant.ru/#/document/75061908/entry/1000) к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным [распоряжением](https://internet.garant.ru/#/document/75061908/entry/0) Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 N 11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области** | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных общественных территорий | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 2 | 1 | 1 | - | - | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.06, 1.F2.07 |
| 2. | | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Процент | 66,37 | - | 67,26 | - | - | 1.01.04 |
| 3. | | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Процент | 25 | - | 25 | - | - | 1.01.04 |
| 4. | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | - | 30 | - | - | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.F2.05, 1.F2.07, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.03, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09, 1.01.10, 1.01.11, 1.01.12, 1.01.13, 1.02.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.07 |
| 2. | **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | | |
| 5. | | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 672,1 | 672,1 | 828,813 | 828,813 | 828,813 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 6. | | Замена детских игровых площадок | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 4 | 2 | 3 | - | - | 2.01.20 |
| 7. | | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный*  Отраслевой  показатель | Единица | 1595 | 0 | 1595 | - | - | 2.01.22 |
| 8. | | Установка шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 39 | 0 | 39 | - | - | 2.01.23 |
| 9. | | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.01.30 |

**4. Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» |
| 1.5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.9. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.4. | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.7. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.8. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.9. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.10. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.11. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.12. | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.13. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий и детских игровых площадок, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству/обустройству с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий/обустройству детских игровых площадок, принятые по результатам осмотра таких территорий/площадок |
| 2.142. | Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.15 | Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. |
| 2.16. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.17. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.18. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.19. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.20. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.21. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.22. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.23.. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.24. | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.25. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 2.26. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 2.27. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.28. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 2.29. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.30. | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.31. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.32. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.33. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.35. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.37. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.38. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.39. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.40. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.41. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.42. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, не включенные в ГП МО | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.43. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.44. | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.45. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.46. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.47. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.48. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий |

**5. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Итого | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030 год |
| Всего: в том числе: | 1 714 391,23 | 626 942,16 | 749 744,06 | 337 705,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 405 754,66 | 512 115,52 | 614 144,25 | 279 494,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 308 636,57 | 114 826,64 | 135 599,81 | 58 210,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | *2023-2030* | Итого | 1 269 103,81 | 587 960,72 | 448 843,08 | | | | | | 232 300,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 1 040 963,81 | 479 682,96 | 368 007,25 | | | | | | 193 273,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 228 140,00 | 108 277,76 | 80 835,83 | | | | | | 39 026,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | *2023-2030* | Итого | 1 244 787,00 | 570 170,58 | 442 316,41 | | | | | | 232 300,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | 1 035 662,77 | 474 381,92 | 368 007,25 | | | | | | 193 273,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 209 124,23 | 95 788,66 | 74 309,16 | | | | | | 39 026,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.3. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | *2023-2030* | Итого | 605,00 | 0 | 605,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 605,00 | 0 | 605,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год | |
| I | II | III | IV |
| 1 |  | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | | - | |
| 1.4. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | *2023-2030* | Итого | 8 523,67 | 8 523,67 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 2 557,10 | 2 557,10 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 966,57 | 5 966,57 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.5. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | *2023-2030* | Итого | 14 318,14 | 9 146,47 | 5 171,67 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - |
| Средства бюджета Московской области | 2 743,94 | 2 743,94 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 11 574,20 | 6 402,53 | 5 171,67 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год | |
| I | II | III | IV |
| 3 | 2 | 1 | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | - | |
| 1.9. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2030 | Итого | 870,00 | 120,0 | 750,0 | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 870,00 | 120,0 | 750,0 | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год |  | |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 1 | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | - |
| 2. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2030 | Итого | 445 287,42 | 38 981,44 | 300 900,98 | | | | | | 105 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| Средства бюджета Московской области | 364 790,85 | 32 432,56 | 246 137,00 | | | | | | 86 221,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства феде-рального бюджета | 0 |  | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 80 496,57 | 6 548,88 | 54 763,98 | | | | | | 19 183,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2030 | Итого | 300 900,98 | 0 | 300 900,98 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| Средства бюджета Московской области | 246 137,00 | 0 | 246 137,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 54 763,98 | 0 | 54 763,98 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | *Благоустроены общественные территории, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | | В том числе по кварталам: | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2030 | Итого | 144 386,44 | 38 981,44 | 0 | | | | | | 105 405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| Средства бюджета Московской области | 118 653,85 | 32 432,56 | 0 | | | | | | 86 221,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 25 732,59 | 6 548,88 | 0 | | | | | | 19 183,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | *Благоустроены скверы, ед.* | х | х | Всего | 2023  год | Итого 2024 году | В том числе по кварталам: | | | | | 2025  год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | | 2030год |
| I | | II | III | IV |
| 3 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 1 714 391,23 | 626 942,16 | 749 744,06 | | | | | | 337 705,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | |
| Средства бюджета Московской области | 1 405 754,66 | 512 115,52 | 614 144,25 | | | | | | 279 494,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 308 636,57 | 114 826,64 | 135 599,81 | | | | | | 58 210,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

5.2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности  объекта строи-  тельства (кв.метр, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Первомайская г. Лыткарино | 4,9 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024 - 15.10.2024 | 18.10.2024 | 300 900,98 | 0 | Итого | 300 900,98 | 0 | 300 900,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 246 137,00 | 0 | 246 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 54 763,98 | 0 | 54 763,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. «Благоустройство лесопарковых зон»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности  объекта строи-  тельства (кв.метр, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство лесопарка «Волкуша» по адресу: Московская область, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество | 58 га | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022 - 28.11.2024 | 29.11.2024 | 1 067 492,44 | 570 170,58 | Итого | 1 244 787,00 | 570 170,58 | 442 316,41 | 232 300,01 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 035 662,77 | 474 381,92 | 368 007,25 | 193 273,60 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 209 124,23 | 95 788,66 | 74 309,16 | 39 026,41 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Цели программы | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Всего: в том числе: | 931 037,65 | 179 824,45 | 342 091,09 | 145 581, 73 | 221 318, 49 | 10 780,05 | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 |
| Средства бюджета Московской области | 9 888,00 | 4 657,45 | 1 797,42 | 1 959,13 | 1 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 53 543,02 | 53 543,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 867 606,63 | 121 623,98 | 340 293,67 | 143 622,60 | 219 844,49 | 10 780,05 | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | | 2027 год | 2028 год | | 2029 год | 2030 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | *2023-2030* | | Итого | 105 046,92 | 56 776,72 | | 32 149,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 47 238,21 | 47 238,21 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 57 808,71 | 9 538,51 | | 32 149,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | *2023-2030* | | Итого | 105 046,92 | 56 776,72 | | 32 149,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 47 238,21 | 47 238,21 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 57 808,71 | 9 538,51 | | 32 149,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| *Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.* | х | | х | Всего | 2023 | | Итого 2024 год | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025  год | 2026  год | | | 2027  год | 2028 год | | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | | II | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | | | |
| *18* | *4* | | *4* | | | *0* | | | | | | | | | | *0* | | | | | *0* | | | | | | | *4* | | | | | | | | *5* | *5* | | | *0* | *-* | | - | - | |
| 2. | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | *2023-2030* | | Итого | 821 930,11 | 121 951,13 | | 307 177,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 421, 31 | 213 158,08 | | | 10 780,05 | 10780,06 | | 10 780,06 | 9 881,72 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино  МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Средства бюджета Московской области | 9 888,00 | 4 657,45 | | 1 797,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 959,13 | 1 474,00 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 6 304,81 | 6 304,81 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 805 737,30 | 110 988,87 | | 305 380,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 462,18 | 211 684, 08 | | | 10 780,05 | 10 780,06 | | 10780,06 | 9 881,72 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | *2023-2030* | | Итого | 34 402,16 | 7 577,92 | | 10 982,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 920,81 | 7 920,81 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 6 304,81 | 6 304,81 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 28 097,35 | 1 273,11 | | 10 982,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 920,81 | 7 920,81 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м* | х | | х | Всего | 2023  год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026  год | | 2027  год | | 2028  год | | 2029  год | | 2030  год |  |
| I | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | IV | | | | |
| *9519,26* | *5519,26* | | *7999* | | *-* | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | *7999* | | | | | *2000,0* | *2000,0* | | *-* | | *-* | | - | | - |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | *2023-2030* | | Итого | 17 467,73 | 3 925,30 | | 1 317,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 112,47 | 6 112,47 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 3 262,45 | 3 262,45 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 205,28 | 662,85 | | 1 317,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 112,47 | 6 112,47 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026  год | 2027  год | | | | 2028  год | 2029  год | 2030  год | |
| I | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | | | | | | | |
| *14* | *9* | | *2* | *-* | | | | | | *-* | | | | | | | *-* | | | | | | | *2* | | | | | | | | | | | | *3* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | *2023-2030* | | Итого | 5 817,0 | 1 395,0 | | 1 474,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 474,0 | 1 474,0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 5 817,0 | 1 395,0 | | 1 474,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 474,0 | 1 474,0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |  |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | | IV | | | | | | | |
| 1 | 1 | | 1 | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | - | - | - | |
| 2.5. | Мероприятие 01.09.  Устройство и модернизация контейнерных площадок | *2023-2030* | | Итого | 988,46 | 0 | | 395,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 593,08 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 808,55 | 0 | | 323,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 485,13 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 179,91 | 0 | | 71,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107,95 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | | IV | | |
| *77,44* | *-* | | *30,98* | |  | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *30,98* | | | *46,46* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.6. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | *2023-2030* | | Итого | 113 619,95 | 0 | | 113 619,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино  МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 113 619,95 | 0 | | 113 619,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | | II | | | | | | | | III | | | | | | | | | | | IV | |
| *828,813* | *0* | | *484,80943* | | *484,80943* | | | | | | | | | | *484,80943* | | | | | | | | *484,80943* | | | | | | | | | | | *484,80943* | | *828,813* | *828,813* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.7. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | *2023-2030* | | Итого | 343 850,17 | 68 726,51 | | 15 913,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 232,99 | 162 977,45 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино    МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 343 850,17 | 68 726,51 | | 15 913,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96 232,99 | 162 977,45 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | | | | IV |
| *97,762* | *97,762* | | *97,762* | | *97,762* | | | | | | | | *97,762* | | | | | | | | | | *97,762* | | | | | | | | | | | | *97,762* | *97,762* | *97,762* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.8. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | *2023-2030* | | Итого | 49 153,15 | 0 | | 32 920,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666,3 | 14 566,85 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 49 153,15 | 0 | | 32 920,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 666,3 | 14 566,85 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | | IV | | |
| *-* | *-* | | *-* | | *-* | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.9. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | *2023-2030* | | Итого | 44 693,28 | 10 482,40 | | 34 210,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | МБУ «ДЕЗ – Лыткарино»,  МУ ДК «МИР" |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 44 693,28 | 10 482,40 | | 34 210,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Обеспечено содержание парков культуры и отдыха* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |  |
| I | | | | | | II | | | | | | | III | | | | | | | | IV | | | | | | | | | |
| *1234980,70* | *75241,45* | | *1234980,70* | | *1234980,70* | | | | | | *1234980,70* | | | | | | | *1234980,70* | | | | | | | | *1234980,70* | | | | | | | | | | *1234980,70* | *1234980,70* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.10. | Мероприятие 01.19.  Содержание внутриквартальных проездов | *2023-2030* | | Итого | 1 951,15 | 0 | | 1 951,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | МБУ «ДЕЗ – Лыткарино» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 951,15 | 0 | | 1 951,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030год | |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | IV | | | | | | |
| *5,215* | *-* | | *5,215* | *5,215* | | | | | | | | | *5,215* | | | | | | | | | | *5,215* | | | | | | *5,215* | | | | | | | *5,215* | *5,215* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.11. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | *2023-2030* | | Итого | 23 362,99 | 10 154,10 | | 13 208,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 23 362,99 | 10 154,10 | | 13 208,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | |
| *4* | *2* | | *2* | *-* | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | *2* | | | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.12. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | *2023-2030* | | Итого | 68 051,27 | 19 689,90 | | 26 393,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,57 | 9 326,40 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 68 051,27 | 19 689,90 | | 26 393,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 641,57 | 9 326,40 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Количество светильников, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | |
| *1695* | *1714* | | *1695* | *1695* | | | | | | | | | *1695* | | | | | | | | | | *1695* | | | | | | | *1695* | | | | | | *1695* | *1695* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.13. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *2023-2030* | | Итого | 74 562,19 | 0 | | 10 780,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 780,10 | 10 780,10 | 10 780,05 | | | | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 74 562,19 | 0 | | 10 780,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 780,10 | 10 780,10 | 10 780,05 | | | | 10 780,06 | 10 780,06 | 9 881,72 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | IV | | | | | |
| *1595* | *329* | | *1595* | *-* | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | *1595* | | | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.14. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | *2023-2030* | | Итого | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | IV | | | | |
| *39* | *0* | | *39* |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.17. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | *2023-2030* | | Итого | 29 577,49 | 0 | | 29 577,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 29 577,49 | 0 | | 29 577,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Модернизированы дворовые территории, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | II | | | | | | | | | | III | | | | | | | | | IV | | | |
| *7* | *3* | | *4* | | | | *-* | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | *4* | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 2.18. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | *2023-2030* | | Итого | 14 433,12 | 0 | | 14 433,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 433,12 | 0 | | 14 433,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | II | | | | | | | | | III | | | | | | | | | | IV | | | |
| *3* | *0* | | *1* | | | | *-* | | | | | | *-* | | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | | *1* | | | | *1* | *1* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 3. | Основное мероприятие 02  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | *2023-2030* | | Итого | 400,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 400,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | *2023-2030* | | Итого | 400,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 400,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
| I | | | | | | II | | | | | | III | | | | | | | | IV | | | | | | | | |
| *0* | *0* | | *-* | | | | *-* | | | | | | *-* | | | | | | *-* | | | | | | | | *-* | | | | | | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| 4. | Основное мероприятие 03  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | *2023-2030* | | Итого | 3 660,60 | 996,60 | | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Администрация г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 660,60 | 996,60 | | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах | *2023-2030* | | Итого | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | Администрация г.о. Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 660,60 | 996,60 | | 2 664,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| *Проведен ремонт подъездов МКД, ед.* | х | | х | Всего | 2023 год | | Итого 2024 год | | | | | | В том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | | | 2028 год | 2029 год | 2030  год | |
|  | | | | | I | | | | | | II | | | | | III | | | | | | IV | | | | | | | | | | |
| *38* | *26* | | *12* | | | | | *-* | | | | | | *-* | | | | | *-* | | | | | | *12* | | | | | | | | | | | *-* | *-* | *-* | | | | *-* | - | - | |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | | 931 037,65 | | 179 824,45 | 342 091,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 581, 73 | 221 318,49 | 10 780,05 | | | | 10 780,06 | 10780,06 | | 9 881,72 |  |
| Средства бюджета Московской области | | 9 888,00 | | 4 657,45 | 1 797,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 959,13 | 1 474,00 | 0 | | | | 0 | 0 | |  |
| Средства дорожного фонда Московской области | | 53 543,02 | | 53 543,02 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | | 867 606,63 | | 121 623,98 | 340 293, 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 143 622, 60 | 219 844,49 | 10 780,05 | | | | 10 780,06 | 10780,06 | | 9 881,72 |
| Внебюджетные источники | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |

6.2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации F2.01.  
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности  объекта строи-  тельства (кв.метр, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01..24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Квартал 7, д.5Б,7,9,15,17 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 15 995,61 |  | Итого | 15 995,61 | 0 | 15 995,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 15 995,61 | 0 | 15 995,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Квартал 3а д.13,13а,26 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 12 304,27 |  | Итого | 12 304,27 | 0 | 12 304,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 12 304,27 | 0 | 12 304,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Квартал 3а д.12,18 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 |  |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Набережная, д18Б, 18В |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 3849,53 |  | Итого | 3 849,53 | 0 | 3 849,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 849,53 | 0 | 3 849,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29 «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности  объекта строи-  тельства (кв.метр, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул. Комсомольская, д.1/11, ул. Первомайская, д. 16,18/5, ул. Спортивная, д. 7/2,9, ул. Советская , д.4,6/14 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 28 578,00 |  | Итого | 29 577,50 | 0 | 29 577,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 29 577,50 | 0 | 29 577,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.4. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/  наименование объекта, адрес объекта | Мощность/при-рост мощности  объекта строи-  тельства (кв.метр, погонный  метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.234 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г. Лыткарино, квартал 3а, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2024 - 16.10.2024 | 17.10.2024 | 14 433,12 |  | Итого | 14 433,12 | 0 | 14 433,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 14 433,12 | 0 | 14 433,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Паспорт подпрограммы Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | | | |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Цели программы | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Всего: в том числе: | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | *2023-2030* | Итого | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | *2023-2030* | Итого | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | 90 186,47 | 20 874,50 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 90 186,47 | 20 874,57 | 25 434,50 | 21 938,70 | 21 938,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |