ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 № 845-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о муниципальных программах города Лыткарино, утвержденным  постановлением  Главы  города  Лыткарино  от 12.09.2013 № 665-п,  с учетом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 29.10.2019 № 120, постановляю:

1. Утвердить  муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития городской   инфраструктуры города Лыткарино (Маслов В.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации городского округа Лыткарино Макарова Н.В.

Е.В. Серёгин

Приложение к

постановлению

Главы городского округа Лыткарино

от 31.10.2019 № 845-п

(с изменениями и  дополнениями, внесенными Постановлением Главы г.о.Лыткарино                                                                                                                                                                                           от  13.03.2020 №142-п, от 19.05.2020 №251-п, от 17.06.2020 № 287-п,

от 20.07.2020 №344-п,  от 27.08.2020 №425-п, от 06.10.2020 № 492-п,

от 22.10.2020 №531-п, от 14.12.2020 № 636-п, от 14.12.2020 № 638-п,

от 28.01.2021 № 33-п, от 28.01.2021 №   34-п, от 18.06.2021 № 327-п,

от 13.09.2021 № 452-п, от 29.12.2021№ 702-п, от 11.04.2022 №208-п,

от 28.06.2022 № 395-п, от 03.11.2022 № 671-п, от 30.12.2022  № 830-п)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2020-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Московской области; 2. Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино; 3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1«Комфортная городская среда» Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 345 591,39 | 3 398,1 | 81 360,3 | 150 409,19 | 65 532,1 | 44 891,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 405 694,51 | 79 218,0 | 70 532,0 | 100 118,11 | 50 398,1 | 53 161,6 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |
| Всего по муниципальной программе | 869 184,3 | 82 616,1 | 151 892,3 | 250 527,3 | 115 930,2 | 215 951,7 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 3266,7 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства:

обеспечение формирования единого облика Московской области;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;

обеспечение доступности территорий общего пользования;

обеспечение сохранности объектов благоустройства;

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благо-устройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе формирования комфортной городской среды.

Основным направлением в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности населения, проживающего на территории г.о. Лыткарино, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

В настоящее время на территории г.о. Лыткарино расположены 329 многоквартирных жилых домов, из них включены в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 252 многоквартирных жилых дома.

На территории г.о. Лыткарино всего 75 дворовых территорий, из них благоустроено - 38, что составляет 50 % от общего количества дворовых территорий.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует.

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.

Несмотря на принимаемые меры в городском округе остаются микрорайоны с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению работ по благоустройству, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий г.о. Лыткарино реализуются с 2015 года.

Кроме дворовых территорий в г.о. Лыткарино имеются общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория   муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.). Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, общественных пространств.

Кроме того, на территории г.о. Лыткарино Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Разделе 2.1. муниципальной программы.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству жилых микрорайонов в условиях существующей застройки, по содержанию объектов наружного освещения, территорий общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории города Лыткарино, улучшения экологической обстановки в городе. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в г.о. Лыткарино мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В Программном обращении Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" одним из основных направлений развития ЖКХ определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий г.о. Лыткарино Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Одним из условий проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий является обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий г.о. Лыткарино Московской области. Проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Лыткарино Московской области».

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. В первоочередном порядке в него включались территории, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности города и развития предпринимательства. Для включения в план благоустройства общественных территорий Администрацией г.о. Лыткарино  проводится рейтинговое голосование, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 09.02.2018 № 43-ПГ «О проведении голосования по общественным территориям в некоторых муниципальных образованиях Московской области». (портал «Добродел»). Территории, занявшие первые места в голосовании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства и муниципальную программу.

Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству формируется:

1) по результатам рейтингового голосования на портале «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

-  Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в администрацию г.о. Лыткарино;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству указан в Разделе 2.1. муниципальной программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.

В соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Госпрограмма), в целях обеспечения реализации полномочия «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» муниципальным образованием «городской округ Лыткарино» в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключенного соглашения между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и администрацией г.о. Лыткарино муниципальной программой предусмотрено финансирование из бюджета Московской области и бюджета г.о. Лыткарино на реализацию мероприятия «Ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора».

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Лыткарино переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Частью формирования современной городской среды является качество проживания населения в жилых домах.

Приоритетный проект Губернатора Московской области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» рассчитан на 2017-2021 годы (Постановление Правительства Московский области от 27.06.2017 №522/22). В соответствии с государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в рамках приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области» на территории г.о. Лыткарино запланирован ремонт подъездов.

Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-03 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», является основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт общего имущества жилищного фонда. Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утверждается Постановлением Правительства Московской области  от 14.03.2017 № 156/8 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".

Мероприятия муниципальной программы направлены на повышение безопасности и комфортности условий проживаний граждан, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов, проведения своевременного капитального ремонта жилищного фонда.

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджета Московской области в соответствии с Госпрограммой и за счет средств, предусмотренных в бюджете г.о. Лыткарино.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Лыткарино, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Дерево задач, увязанных друг с другом и направленных на достижение стратегической цели. Комбинация задач обеспечивает наилучшую отдачу от вложенных финансовых и иных ресурсов.

| цель муниципальной программы: | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Московской области |
| --- | --- |
| задачи муниципальной программы: | 1. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования с учетом приоритетов территориального развития 2. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Московской области 3. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствие с едиными требованиями 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| цель муниципальной программы: | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино; |
| задачи муниципальной программы: | 5.Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов |
| цель муниципальной программы: | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления; |
| задачи муниципальной программы: | 6. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |

Адресный перечень дворовых территорий г.о. Лыткарино Московской области, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2030 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Микрорайон 4а, д.1,2,3 | 2020 |
| 2. | Квартал 7, д.11,12А,12Б,13, ул. Колхозная 13В | 2020 |
| 3. | ул. Набережная, д.20б,20в | 2020 |
| 4. | Ул. Ухтомского, д.3-5 (Государственная Программа МО «Наше Подмосковье») | 2021 |
| 5. | ул. Песчаная, д.4, ул. Комсомольская, д.24А,24Б,26,28,30,32 | 2021 |
| 6. | ул. Набережная, д.14,14А,14Б | 2021 |
| 7. | Квартал 2, д.1,2,3 | 2021 |
| 8. | Квартал 3а, д.5,6,7,8,9,10 | 2022 |
| 9. | Квартал 7, д.4, 5А,8 | 2022 |
| 10. | Квартал 1, д. 12, 14, 18, 19а, 19б | 2022 |
| 11. | Квартал 1, д. 1,2,3,4,5 | 2022 |
| 12. | ул. Набережная, д.18,18А | 2022 |
| 13. | Квартал 3а, д.1А,2,3,4 | 2022 |
| 14. | Квартал 1, д. 6,13,16,17 | 2023 |
| 15. | Квартал 3а, д.12,18 | 2023 |
| 16. | ул. Спортивная, д.2,2а,4,6,8 | 2024 |
| 17. | ул. Советская, д.3/5,7,9 | 2024 |
| 18. | ул. Советская, д.11,13,15 | 2024 |
| 19. | ул. Октябрьская, д.7/8, 10, 10А, 12, 14, ул. Ленина, д.9, ул. Пионерская, д.1/11, 3, 5, 7 | 2024 |
| 20. | ул. Ленина, д.1,ул. Парковая,4,6 | 2024 |
| 21. | ул. Ухтомского, д.9А,11,13 | 2024 |
| 22. | ул. Колхозная, д.2,4 к.2, 94, 94А | 2025 |
| 23. | Квартал 2, дом 9,10,11,12,13,14 | 2025 |
| 24. |  | 2025 |

Адресный перечень общественных территорий г.о. Лыткарино, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2029 годах

| № п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленина (сквер ДК «МИР») | 2021-2022 |
| 2. | Сквер на ул. Ленина, городского округа Лыткарино, по адресу: ул. Ленина д. 12 | 2022 |
| 3. | Территория лесопарка «Волкуша» | 2022-2023 |
| 4. | ул. Первомайская г.о. Лыткарино | 2023-2024 |
| 5. | ул. Набережная | 2023 |
| 6. | ул. Спортивная от мемориала «Звезда израненная» до пересечения с проездом Горбачева | Подлежит уточнению по итогам голосования |
| 7. | Сквер по ул. Лесная | Подлежит уточнению по итогам голосования |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц.

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Суши-сет» ИНН 7719887472 | г. Лыткарино, ул. Первомайская д. 2 | Кафе «Суши-Сет» | Озеленение | 2020 |
| 2 | ООО «Линда» ИНН 5026009342 | г. Лыткарино, ул. Первомайская д. 2 | Парикмахерская | Озеленение | 2020 |
| 3 | ООО «Ломбард «Быстрый кредит»» ИНН 5026012673 | г. Лыткарино, ул. Первомайская д. 2 | Ломбард | Озеленение | 2020 |
| 4 | ИП Абуладзе Г.Н. ИНН 502730373612 | г. Лыткарино, ул. Первомайская д. 2 | Кафе «Сихарули» | Озеленение | 2020 |

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2030 годы

| № п/п | Планируемые ре-зультаты реализа-ции муниципальной программы (подп-рограммы) (Пока-затель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и наз-вание основ-ного мероп-риятия в пе-речне мероп-риятий подп-рограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный, региональный проект «Форми-рование ком-фортной городс-кой среды (Мос-ковская область)» | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | F2 |
| 1.2 | Количество бла-гоустроенных об-щественных тер-риторий, реализо-ванных без прив-лечения средств федерального бю-джета и бюд-жета Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.3 | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный, обращение Гу-бернатора Мос-ковской области | единиц | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный, обращение Гу-бернатора Мос-ковской области | единиц | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | F2 01 |
| 1.5 | Доля граждан, принявших учас-тие в решении вопросов развития городской среды, от общего коли-чества граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-щих в муниципаль-ных образованиях, на территории которых реали-зуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  | F2 01 |
| 1.6 | Реализованы проек-ты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях* | Приоритетный, региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | F2 |
| 1.7 | Количество объек-тов систем на-ружного освеще-ния, в отношении которых реализо-ваны мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.8 | Количество объек-тов, в отношении которых реализо-ваны мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный, отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | % | 30 | 35 | 110 | 45 | 50 | 55 |  |  |  |  |  |  | F2 01 |
| 1.11 | Количество пар-ков культуры и отдыха на терри-тории Московской области, в кото-рых благоустрое-ны зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 0 | - | - |  |  |  |  |  |  | F2 |
| 1.12 | Площадь устра-ненных дефектов асфальтового пок-рытия дворовых территорий, в том числе проез-дов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | Кв. м. | 0 | 2 053,8 | 584,7 | 1586,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.13 | Замена детских, игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | Единиц | 0 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.14 | Количество бла-гоустроенных с привлечением суб-сидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфаль-товым) покрытием | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | 0 | - | - | 7 | - | - |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользова-ния, в отношении которых реализо-ваны мероприятия по благоустройст-ву пляжей | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ог-раждений регио-нальным требованиям | Приоритетный, рейтинг-45 | баллов | 0 | - | - | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 2.2 | Количество заме-ненных неэнерго-эффективных све-тильников на-ружного освещения | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | 0 | - | - | 0 | 1600 | - | - | - | - | - |  |  | 01 |
| 2.3 | Содержание тер-риторий общего пользования | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 82 | - |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 113 | 54 | 43 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых прове-ден капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | единиц | 22 | 30 | 30 | 11 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 02 |

*Значение показателя определяется по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для муниципальных образований, которые не являются победителями Всероссийского конкурса устанавливается значение «0» или «-»

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2030 годы.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Годовая |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная |
| 1.5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%, где: Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %; N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата; Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Ежеквартальная |
| 1.6 | Реализованы проекты победителей Все-российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.7 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.8 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| 1.9 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100, где: Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп - нормативная потребность; Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Квартальная |
| 1.10 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где: Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел. |  | Годовая |
| 1.11 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | Квартальная |
| 1.12 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Годовая |
| 1.13 | Замена детских, игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) |  | Годовая |
| 1.14 | Количество благоустроенных с привлече-нием субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций |  | Ежеквартальная |
| 1.15 | Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон |  | Ежеквартальная |
| 1.16 | Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей |  | Ежеквартальная |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области |  | Ежеквартальная |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффек-тивных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) |  | Годовая |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональ-ной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

5. Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |
| Источники финансирования муницпаль-ной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 898 ,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 278 204,99 | 3 237,1 | 77 013,5 | 97 920,99 | 60 734,0 | 39 299,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 127 563,61 | 23 719,7 | 27 240,2 | 32 057,21 | 13 708,6 | 30 837,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 523 667,0 | 26 956,8 | 104 253,7 | 129 978,2 | 74 442,6 | 188 035,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого | 171 730,9 | 22 779,8 | 28 714,3 | 85 794,2 | 34442,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Повышение качества и комфорта городской среды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 573,29 | 0 | 14 136,2 | 60 983,09 | 27454,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 69 157,61 | 22 779,8 | 14 578,1 | 24 811,11 | 6 988,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.4 Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 17 242,6 | 10 800,0 | 6 442,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 62,9 | 0 | 62,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 17 179,7 | 10 800,0 | 6 379,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.06: Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 11 820,1 | 1 600,0 | 10 220,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 380,5 | 0 | 8 380,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3439,6 | 1 600,0 | 1 839,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.12: Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.15: Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 9 868,8 | 9 868,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 868,8 | 9 868,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.16: Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2020-2024 | Итого | 5 009,2 | 0 | 5 009,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 009,2 | 0 | 5 009,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.18: Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по уст-ройству контей-нерных площадок в 2019 году | 2020 | Средства бюджета городского округа | 511,0 | 511,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.21: Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 584,7 | 0 | 584,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 479,5 | 0 | 479,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 105,2 | 0 | 105,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.25: Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024 | Итого | 6 457,7 | 0 | 6 457,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 213,3 | 0 | 5 213,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 244,4 | 0 | 1 244,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.30: Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого | 13 620,20 | 0 | 0 | 11 120,2 | 2 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 086,09 | 0 | 0 | 3336,09 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 534,11 | 0 | 0 | 7 784,11 | 1 750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.35: Реализация прог-рамм формиро-вания современ-ной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 2 300,0 | 0 | 0 | 2 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 2 300,0 | 0 | 0 | 2 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.37: Благоустройство лесопарковых зон | 2020-2024 | Итого | 88 070,6 | 0 | 0 | 56 128,0 | 31942,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 73 627,0 | 0 | 0 | 46 923,0 | 26704,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14 443,6 | 0 | 0 | 9 205,0 | 5 238,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 01.38: Обустройство пляжей | 2020-2024 | Итого | 10 925,9 | 0 | 0 | 10 925,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 134,0 | 0 | 0 | 9 134,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 791,9 | 0 | 0 | 1 791,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 01.39: Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 5 300,0 | 0 | 0 | 5 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 590,0 | 0 | 0 | 1 590,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 710,0 | 0 | 0 | 3 710,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 01.43: Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.15 | Мероприятие 01.44: Реализация прог-рамм формиро-вания современ-ной городской среды в части достижения основного ре-зультата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.16 | Мероприятие 01.51: Оплата кредиторской задолженности прошлых лет | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F2 - «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 351 936,1 | 4 177,0 | 75 539,4 | 44 184,0 | 40000,0 | 188 035,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Повышение качества и комфорта городской среды |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 175 631,7 | 3 237,1 | 62 877,3 | 36 937,9 | 33280,0 | 39 299,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 58 406,1 | 939,9 | 12 662,1 | 7 246,1 | 6720,00 | 30 837,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие F2.03: Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 188 035,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 035,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 299,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 299,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 30 837,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 837,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие F2.07: Реализация прог-рамм формиро-вания современ-ной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | 84 184,0 | 0 | 0 | 44 184,0 | 40000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, Администрация г.о. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 70 217,9 | 0 | 0 | 36 937,9 | 33280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 13 966,1 | 0 | 0 | 7 246,1 | 6720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие F2.08: Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 18 925,7 | 4 177,0 | 14 748,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 15 331,0 | 3 237,1 | 12 093,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 594,7 | 939,9 | 2 654,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие F2.10 Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого | 55 290,7 | 0 | 55 290,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 45 338,4 | 0 | 45 338,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 9 952,3 | 0 | 9 952,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие F2.15 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 5 500,0 | 0 | 5 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5 445,0 | 0 | 5 445,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 278204,99 | 3 237,1 | 77 013,5 | 97 920,99 | 60734,0 | 39 299,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 898,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 127563,61 | 23 719,7 | 27 240,2 | 32 057,21 | 13708,6 | 30 837,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 | 523 667,0 | 26 956,8 | 104 253,7 | 129 978,2 | 74442,6 | 188 035,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

7. Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2020-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Московской области; |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 51 780,2 | 0 | 0 | 51 780,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 223 889,8 | 43 400,0 | 30 771,4 | 54 508,3 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |
| Всего, в том числе по годам: | 275 670,0 | 43 400,0 | 30 771,4 | 106 288,5 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |

8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Основное мероприятие 01: «Обеспе-чение ком-фортной среды проживания на территории муниципального образования» | 2020-2029 | Итого | 231 422,3 | 43 400,0 | 30 771,4 | 62 040,8 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Повышение качества и комфорта городской среды |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 14 789,2 | 0 | 0 | 14 789,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 216 633,1 | 43 400,0 | 30 771,4 | 47 251,6 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1: Содержание, ремонт объек-тов благоуст-ройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2021 | Итого | 12 974,2 | 9 640,6 | 3 333,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 12 974,2 | 9 640,6 | 3 333,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2021 | Итого | 31 293,3 | 15 026,2 | 16 267,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 31 293,3 | 15 026,2 | 16 267,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3: Организация благоустройст-ва территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2021 | Итого | 7 460,0 | 3 000,0 | 4 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 7 460,0 | 3 000,0 | 4 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2021 | Итого | 22 443,9 | 15 733,2 | 6 710,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 22 443,9 | 15 733,2 | 6 710,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.7: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 508,3 | 0 | 0 | 508,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 508,3 | 0 | 0 | 508,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.10: Содержание и текущий ремонт покрытий | 2020-2024 | Итого | 14604,1 | 0 | 0 | 13004,1 | 1 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 14604,1 | 0 | 0 | 13004,1 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.11: Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.13: Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2020-2024 | Итого | 21 372,7 | 0 | 0 | 7 250,9 | 7 060,9 | 7060,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | МУ «Лесопарк-Лыткарино» |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 21 372,7 | 0 | 0 | 7 250,9 | 7 060,9 | 7060,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.14: Озеленение территорий | 2020-2024 | Итого | 6 926,0 | 0 | 0 | 5 220,0 | 1 706,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 6 926,0 | 0 | 0 | 5 220,0 | 1 706,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.15: Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого | 22791,7 | 0 | 0 | 15 110,0 | 5 581,7 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 22 791,7 | 0 | 0 | 15110,0 | 5 581,7 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.16: Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2020-2030 | Итого | 68 600,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 533,3 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 3266,7 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 68600,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 533,3 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 9 800,0 | 3266,7 |  |  |
| 1.12 | Мероприятие 01.17: Замена и модернизация детских игровых площадок | 2020-2024 | Итого | 4070,0 | 0 | 0 | 2 570,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 4070,0 | 0 | 0 | 2570,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Мероприятие 01.20: Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие 1.21: Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2020-2024 | Итого | 5 215,1 | 0 | 0 | 5 215,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 4 318,0 | 0 | 0 | 4 318,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 897,1 | 0 | 0 | 897,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11.15 | Мероприятие 1.23: Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого | 12 684,4 |  |  | 12 684,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 10 471,2 | 0 | 0 | 10 471,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 2 213,2 | 0 | 0 | 2 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.18 | Мероприятие 01.51: Оплата кредиторской задолженности прошлых лет» | 2020-2024 | Итого | 478,0 | 0 | 0 | 478,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 478,0 | 0 | 0 | 478,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F2 - «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого | 44 247,7 | 0 | 0 | 44 247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Повышение качества и комфорта городской среды |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 36 991,0 | 0 | 0 | 36 991,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 7 256,7 | 0 | 0 | 7 256,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F2.1 Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | 44 247,7 | 0 | 0 | 44 247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 36 991,0 | 0 | 0 | 36 991,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городского округа | 7 256,7 | 0 | 0 | 7 256,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 51 780,2 | 0 | 0 | 51 780,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 223 889,8 | 43 400,0 | 30 771,4 | 54 508,3 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 | 275 670,0 | 43 400,0 | 30 771,4 | 106 288,5 | 23 982,5 | 18 960,9 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 9800,0 | 3266,7 |  |  |

9. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2020-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лыткарино |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 13 482,2 | 161,0 | 4 346,8 | 0 | 4 090,1 | 4 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 375,9 | 251,1 | 1 564,2 | 600,0 | 902,4 | 1 058,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 17 858,1 | 412,1 | 5 911,0 | 600,0 | 4 992,5 | 5 942,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городских и сельских поселений» направлена на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

10. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2030 годы

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| с 1 | Основное мероприятие 01: «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2020-2024 | Итого | 17 086,0 | 0 | 5 751,0 | 600,0 | 4 892,5 | 5 842,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управляющие компании | Устранение фи-зического износа общего имущества многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 13 321,2 | 0 | 4 346,8 | 0 | 4 090,1 | 4 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городс-кого округа | 3 764,8 | 0 | 1 404,2 | 600,0 | 802,4 | 958,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31.1 | Мероприятие 01.01: Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого | 16 036,0 | 0 | 5 301,0 | 0 | 4 892,5 | 5 842,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управляющие компании |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 321,2 | 0 | 4 346,8 | 0 | 4 090,1 | 4 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городс-кого округа | 2 714,8 | 0 | 954,2 | 0 | 802,4 | 958,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |  |  |
| 11.2 | Мероприятие 01.02: Установка камер видеонаб-людения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого | 1050,0 | 0 | 450,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Лыткарино; Управляющие компании |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства фе-дерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1050,0 | 0 | 450,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| с 2 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 772,1 | 412,1 | 160,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161,0 | 161,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 611,1 | 251,1 | 160,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 02.01: Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого | 772,1 | 412,1 | 160,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 161,0 | 161,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 611,1 | 251,1 | 160,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 13 482,2 | 161,0 | 4 346,8 | 0 | 4 090,1 | 4 884,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 375,9 | 251,1 | 1 564,2 | 600,0 | 902,4 | 1 058,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 3 | 17 858,1 | 412,1 | 5 911,0 | 600,0 | 4 992,5 | 5 942,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

11. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2020-2030 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино; |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 5"Обеспечивающая подпрограмма" |
| Источники финансирования муниципаль-ной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 2 124,0 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 49865,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 12952,6 | 11 804,6 | 2304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 51989,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 13660,6 | 12 512,6 | 3012,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2020-2030 годы

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполне-ния мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответст-венный за выполне-ние мероп-риятия Подп-рограммы | Результаты выполнения мероприятия Подп-рограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 41 | Основное мероприятие 01: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2020-2024 | Итого | 51989,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 13660,6 | 12 512,6 | 3012,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино | Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 2 124,0 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городско-го округа | 49865,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 12 952,6 | 11 804,6 | 2304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 1.1 | Мероприятие 01.01: Обеспечение дея-тельности муни-ципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 2020-2024 | Итого | 49800,7 | 11 847,2 | 10 956,2 | 12 888,1 | 11 804,6 | 2304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городс-кого округа | 49800,7 | 11 847,2 | 10 956,2 | 12 888,1 | 11 804,6 | 2304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.15: Создание административных комиссий, уполно-моченных рассмат-ривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2022-2024 | Итого | 2 124,0 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 2 124,0 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городс-кого округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.51 Оплата кредиторской задолженности прошлых лет | 2022 | Итого | 64,5 | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета Московс-кой области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюд-жета городс-кого округа | 64,5 | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 124,0 | 0 | 0 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 49865,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 12 952,6 | 11 804,6 | 2304,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по подпрограмме 5 | 51989,2 | 11 847,2 | 10 956,2 | 13 660,6 | 12 512,6 | 3012,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

| Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1) Основное мероприятие F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 2) Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области 3) Основное мероприятие 1 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий 2020 Количество установленных детских игровых площадок 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонт 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территории Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | единиц единиц. единиц единиц %/ед. единиц % % единиц % % |
| 4) Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц |
| 5) Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц |

13. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: «Ремонт дворовых территорий»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Квартал 7, дом 11,12,12а,13, Колхозная 13в | 2020 | Итого |  | 8 758,00 | 8 758,00 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 787,40 | 6787,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерально-го бюджета |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 1 970,60 | 1970,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

13.2. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финансирования мероп-риятия в году, предшествующе-му году начала реализации муни-ципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ул. Ленина (сквер ДК «МИР») | 2021 | Итого |  |  |  | 55 290,7 | 11 176,1 | 2 500,0 |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 45 338,4 | 3 352,8 | 750,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  | 9952,3 | 7 823,3 | 1 750,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

13.3. Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: «Обустройство и установка детских игровых площадок на  территории муниципальных образований Московской области»

| № п/п | Наименование объекта/адрес | Год реализации | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Показатель результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г.о. Лыткарино, г.Лыткарино, квартал 1, д. 6 | 2022 | Итого |  | 5300,0 | 0 | 0 | 5300,0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |  |
|  |  |  | Средства феде-рального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1590,0 | 0 | 0 | 1590,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 3710,0 | 0 | 0 | 3710,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

# Footnotes

Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2022 год.