

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 15.11.2022 № 718-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово – экономической экспертизы от 15.11.2022 № 111, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

3. Начальнику Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино (Стреле М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Новикова М.В.

 К.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением

 главы городского округа Лыткарино

 от 15.11.2022 № 718-п

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа Лыткарино Новиков М.В. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино |
| Цели муниципальной программы | 1. Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино;2. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод;3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории городского округа Лыткарино; 4. Обеспечение деятельности Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода»;Подпрограмма II «Системы водоотведения»;Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026  | 2027  | 2028 |
| Средства бюджета Московской области | 91 260,8 | 44 904,9 | 46 087,9 | 268,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 13 367,2 | 4 015,1 | 9 302,1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 104 628,0 | 48 920,0 | 55 390,0 | 318,0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Город Лыткарино расположен в 22 километрах к юго-востоку от Москвы и на его территории проживает 58,61 тыс. жителей. На территории города расположено 37 зданий, строений, сооружений муниципальной собственности о которых заносятся данные в виде энергетических деклараций в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГИС «Энергоэффективность», созданную в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В городе Лыткарино действует централизованная система хозпитьевого и производственного водоснабжения, обслуживаемая МП "Водоканал". Целевое назначение добычи подземных вод - для хозбытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, предприятий и прочих абонентов.

 Источником водоснабжения являются 21 артезианская скважина: 11 скважин Подольско-Мячковского, 5 скважин Алексинско-Протвинского, 5 скважин Каширского горизонтов. Глубина подземных горизонтов колеблется от 80 до 220 метров. Утвержденный суммарный водоотбор - 3024,0 тыс. м3/год (лицензия на право пользования недрами - серия МСК № 027 ВЭ от 08.06.2010). Все скважины сгруппированы в 5 водозаборных узлов (ВЗУ). Четыре ВЗУ связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения г. Лыткарино. ВЗУ № 5 является автономным - расположен в микрорайоне Детский городок ЗИЛ. Существующая кольцевая система водоснабжения города гарантирует поддержание гидравлического давления в системе и необходимого количества воды.

 Проектная производительность водозаборных станций составляет:

 ВЗУ № 2 - 8000 м3/сутки;

 ВЗУ № 3 - 7500 м3/сутки;

 ВЗУ № 4 - 4500 м3/сутки;

 ВЗУ № 5 - 1200 м3/сутки;

 ВЗУ № 6 - 2000 м3/сутки.

 Протяженность водопроводных сетей - 78,8 км, % износа - 68,9%.

 Для очистки подземных вод от железа и других примесей построены две станции обезжелезивания: на ВЗУ № 6 (введена в эксплуатацию в 2011 году, производительность - 600 м3/сутки), на ВЗУ № 2 (введена в эксплуатацию в 2014 году, производительность - 10000 м3/сутки)

Качество подземных вод в основном соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", но имеются отклонения по химическим показателям: превышение по фтору, стронцию, литию, бору. Технических возможностей в промышленных масштабах для снижения показателей на предприятии нет. Для решения данной проблемы предполагается выполнить следующие мероприятия: - подключение системы водоснабжения г. Лыткарино к системе водоснабжения г. Москвы; или:

 - подключение системы водоснабжения г. Лыткарино к Восточной системе водоснабжения.

Система водоотведения в городе Лыткарино включает в себя городские очистные сооружения хозбытовых стоков (ОС), самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции (КНС).

 В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на сооружениях 2-й и 3-й очередей. Проектная мощность ОС - 31000 м3/сутки (2-я очередь - 14000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1972 году, 3-я очередь - 17000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1989 году). МП "Водоканал" принимает сточные воды от 475 предприятий. Объем принимаемых хозбытовых и производственных стоков ≈ 10000 тыс.м3/год.

 Протяженность канализационных сетей - 84,8 км, процент износа - 57,3%. Модернизация и увеличение производительности очистных сооружений канализации необходимы, т.к. технологическая схема существующих ОС не соответствует современным требованиям по очистке сточных вод. Модернизация и увеличение производительности позволят довести очищение сточной жидкости до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву.

Передача тепловой энергии от источников до потребителей в городе Лыткарино осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей на территории г. Лыткарино по состоянию на 1.12.2021 г. составляет 100 км (в однотрубном исполнении). Прокладка трубопроводов теплоснабжения в основном реализована в подземном исполнении в непроходных каналах (около 98 % от общей протяженности). Основной материал труб – сталь. По видам тепловой изоляции в МП «Лыткаринская теплосеть» существует следующая дифференциация трубопроводов (перлитобитумная, минерально-ватная, пенополиуретановая, пенополиминеральная). Основной объем тепловых сетей введён в эксплуатацию до 1990 г. Протяженность предварительно изолированных сетей (пенополиуретановая, полимерминеральная тепловая изоляция и трубопроводы типа изопрофлекс –А) составляют 41 % от общей протяженности сетей предприятия.

На данный момент существует проблема, заключающаяся в снижении потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, а также в повышение надёжности функционирования тепловых сетей.

В целях снижения потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей предприятие планирует производить замену ветхих сетей теплоснабжения с использованием трубопроводов с заводской теплоизоляцией. Для этих целей будут использованы трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях пенополиуретановой тепловой изоляцией с полиэтиленовой защитной оболочкой (или трубопроводы с пенополимерминеральной заводской тепловой изоляцией), а для сетей горячего водоснабжения трубопроводы из сшитого полиэтилена с пенополиуретановой тепловой изоляцией (или изоляцией типа термофлекс).

Для разрешения существующих проблем в коммунальной, бюджетной и жилищной сфере города Лыткарино требуются значительные средства.

Реализация программных мероприятий позволит снизить потери при передаче тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, повысить долю населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, повысить уровень энергетической эффективности, рационально использовать топливно-энергетические и коммунальные ресурсы, сократить бюджетные расходы, вызванные ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах бюджета, обеспечить комфортные условия проживания и рационализацию стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения посредством перехода на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах городского округа Лыткарино.

**Цели программы** – организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории городского округа Лыткарино.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников;

- организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти (Администрация городского округа Лыткарино, Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино). Подпрограммы не являются взаимозависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется главными распорядителями бюджетных средств городского округа Лыткарино Московской области.

Подпрограмма I «Чистая вода» предусматривает:

- строительство и реконструкция(модернизация) объектов питьевого водоснабжения;

- организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории города Лыткарино.

Подпрограмма II «Системы водоотведения» предусматривает:

- строительство очистных сооружений с целью сокращения доли загрязненных сточных вод;

- строительство, реконструкцию и ремонт коллекторов (участков), канализационных станций.

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории города Лыткарино;

- организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории города Лыткарино;

- создание и восстановление объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети).

Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I «Чистая вода»** |
| 1. | Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино |  | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | *Процент* | 85,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | *Единица/**метр* | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 |
| **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** |
| 1 | Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино  |  | Очищение сточных вод до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | *Процент* | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./тыс. куб. м | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/сутки | 30000 | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории городского округа Лыткарино |  | Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | *Единица* | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма I «Чистая вода»** |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обес-печенного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление». Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтирован-ных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизи-рованных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **2** | **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление». Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизиро-ванных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Государственная автоматизированная система «Управление». Источник данных: – стат. форма № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" - информация о годовых объемах всех сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации– стат. форма № 2-ТП (водхоз) "Сведения об использовании воды" - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации | *годовая* |
| 2.4 | Количество построенных, реконструированных, отремон-тированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **3** | **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**5. Подпрограмма I «Чистая вода»**

5.1. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 5.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   | 16 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 2023-2028  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

 6.1. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 150,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие G6 - Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2023-2028 | Итого | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие G6.01 – Сокращение доли загрязненных сточных вод (Строительство городских канализационных очистных сооружений в г. Лыткарино производительностью 30 000 м. куб. в сутки) | 2023-2028 | Итого | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Во-доканал», Ад-министрация городского ок-руга Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструк-ция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ го-рода Лыткари-но, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ го-рода Лыткари-но, МП «Водо-канал», Адми-нистрация го-родского окру-га Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ го-рода Лыткари-но, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Итого по подпрограмме |   | Итого | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федераль-ного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **7. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

7.1. Паспорт подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 23 652,0 | 55 122,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 78 824,0 |
| Средства бюджета Московской области | 19 636,9 | 45 819,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 456,8 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 4 015,1 | 9 302,1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 13 367,2 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюд-жета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюд-жета городского округаЛыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) объек-тов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, ресурсоснаб-жающая организа-ция, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюд-жета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструк-ция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, во-доотведения, теплоснаб-жения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 78 824,0 | 23 652,0 | 55 122,0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |  Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 65 456,8 | 19 636,9 | 45 819,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 13 367,2 | 4 015,1 | 9 302,1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водос-набжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 78 824,0 | 23 652,0 | 55 122,0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 65 456,8 | 19 636,9 | 45 819,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюд-жета городского округа Лыткарино | 13 367,2 | 4 015,1 | 9 302,1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, ресурсоснаб-жающая организа-ция, Админист-рация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|   | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 78 824,0 | 23 652,0 | 55 122,0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |  Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
|  | Средства бюджета Московской области | 65 456,8 | 19 636,9 | 45 819,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 13 367,2 | 4 015,1 | 9 302,1 | 50,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

8.1. Паспорт подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 25 804,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 804,0 |
| Средства бюджета Московской области | 25 804,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 804,0 |
| Средства федерального бюджета  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 |  Итого | 25 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городс-кого округа Лыткарино, Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области  | 25 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01. 02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2028 | Итого | 25 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области  | 25 000,0 | 25 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01. 04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2023-2028 |  Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2028 |  Итого | 804,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино  |
| Средства бюджета Московской области  | 804,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05.Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2028 | Итого | 804,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино  |
| Средства бюджета Московской области  | 804,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |