[image: image1.png]



ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЛЫТКАРИНО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2026 № 91-п
г.о. Лыткарино

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
на 2023-2027 годы и продление срока ее действия
    В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Совета депутатов городского округа Лыткарино от 11.12.2025 №59/5 «О бюджете городского округа Лыткарино Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, выпиской из сводной бюджетной росписи расходов на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по состоянию на 23.01.2026, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово-экономической экспертизы от 29.01.2026 №8, постановляю:  
1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» до 2029 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утверждённую постановлением главы городского округа Лыткарино от 15.11.2022 №704-п, изложив ее в новой редакции (прилагается).
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и развития           городской инфраструктуры города Лыткарино (Стрела М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и     размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Лыткарино М.В. Новикова.

К.А. Кравцов

Приложение к постановлению
главы городского округа Лыткарино
от 26.02.2026 №91-п
Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель главы городского округа Лыткарино Шаров В.В.

Заместитель главы городского округа Лыткарино Новиков М.В.

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Администрация городского округа Лыткарино

	Цели муниципальной программы
	1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;

2. Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения;
3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Московской области;

4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства

	Перечень подпрограмм


	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

	Краткая характеристика подпрограмм
	1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.

2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения

3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)


	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	Средства бюджета Московской области
	22 630,00
	22 630,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета городского округа 
	651 015,39
	34 925,42
	96 717,40
	112 466,23
	224 396,20
	87 348,14
	95 162,00
	0

	Всего, в том числе по годам:
	673 645,39
	57 555,42

	96 717,40


	112 466,23
	224 396,20
	87 348,14
	95 162,00
	0


2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса Московской области определяется рядом факторов:

выполнением функций по транспортному обеспечению Московского региона;

прохождением по территории Московской области важнейших международных транспортных коридоров;

выполнением роли транзитного центра, концентрирующего грузо- и пассажиропотоки из субъектов Российской Федерации;

наличием развитой авиационной инфраструктуры, сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, железных дорог, водных путей, системы пассажирского транспорта общего пользования;

наличием крупных транспортно-логистических терминалов, составляющих самостоятельный кластер отрасли.

Московская область - крупнейший транспортный узел, обеспечивающий транспортные связи между субъектами Российской Федерации.

В последние годы транспорт Московского региона развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения. 

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не соответствует потребностям социально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Московского региона.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;

ухудшение транспортной доступности;

высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств городского округа Лыткарино Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения. 

3. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных учреждений.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Протяженность автомобильных дорог города Лыткарино составляет всего 66,1039 км, в том числе 20,447 км – автомобильные дороги местного значения общего пользования и 45,6569 км – внутриквартальные дороги.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города Лыткарино и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, ремонту дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.


Город Лыткарино расположен в 22 километрах к юго-востоку от Москвы. Главный вид транспорта в городе – автомобильный.  Транспортное обеспечение города Лыткарино с Москвой и другими городами Московской области в северо-западном направлении осуществляется по Лыткаринскому шоссе на автомагистраль «Урал» (Москва – Самара – Челябинск). Лыткаринское шоссе по техническим характеристикам относится к 3 категории автодорог, однако интенсивность движения по нему составляет ориентировочно 9400 единиц автотранспорта в сутки, что соответствует 1 категории.

Из краткой характеристики территориального расположения города Лыткарино видно, что через город проходит достаточно большой поток транзитного транспорта, транспорта по обеспечению промышленного комплекса города, в том числе перевозка опасных грузов. Как показывает анализ динамики аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в них людей. 

Чтобы добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие системы обеспечения БДД путем реализации программных мероприятий по повышению БДД.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства города Лыткарино требуются значительные средства. 

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог города Лыткарино и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства города, увеличение количества машиномест на парковках общего пользования.

Обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам №1 и №2 регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2023-2029 годы имеет социальную направленность по обеспечению транспортной доступности для населения  городского округа Лыткарино, предоставлению льгот для проезда в общественном транспорте категории граждан, пользующихся такими правами в соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве и Московской области.

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти (Администрация городского округа Лыткарино, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино, Управление образования города Лыткарино). Подпрограммы не являются взаимозависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 

3. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Лыткарино «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения)

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области 
	Отраслевой показатель
	Процент
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	-
	1.02.01

	2.
	Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	Отраслевой показатель 
	ед. 
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	-
	2.04.09, 3.01.02

	Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения)

	1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	Процент
	
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	-
	2.03.01, 2.04.01, 2.04.08, 2.04.09, 2.04.16, 2.04.17 

	2.
	Построенные и  реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом)
	Отраслевой
	км
	
	-
	-
	0,382
	0,303
	-
	-
	-
	2.02.11

	Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)

	1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения
	Региональный проект «Без-опасность дорожного движения»
	чел./100 тыс. населения
	1,66
	0
	1,51
	1,51
	-
	-
	-
	-
	2.04.09, 3.01.02

	2.
	Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств
	Региональный проект «Без-опасность дорожного движения»
	чел
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	2.04.09, 3.01.02


4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники 

финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024

год
	2025 год
	2026
 год
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения
	2023-2029
	Итого


	231,30
	112,19
	115,00
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации городского округа Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	231,30
	112,19
	115,00
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.
	Мероприятие 02.01. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта)
	2023-2029
	Итого


	226,99
	112,09
	114,90
	
	0
	0
	0
	0
	Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации городского округа Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	226,99
	112,09
	114,90
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	Мероприятие 02.01. 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта)

(маршруты №1 и №2)
	2023-2029
	Итого


	4,31
	0,10
	0,10
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	Отдел развития предпринимательства и торговли Администрации городского округа Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	4,31
	0,10
	0,10
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %
	х
	х
	Всего
	2023 

год
	2024 

год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	99
	99
	99
	99
	99
	-
	-
	-
	99
	99
	99
	-
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого


	231,30
	112,19
	115,00
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	231,30
	112,19
	115,00
	0,77
	1,40
	0,64
	1,30
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники 

финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024

год
	2025
	2026
 год
	2027 

год
	2028
год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
	2023-2029
	Итого
	19 800,00
	0
	0
	12 000,00
	7 800,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	19 800,00
	0
	0
	12 000,00
	7 800,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.
	Мероприятие 02.11 - Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения  (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2023-2029
	Итого
	19 800,00
	0
	0
	12 000,00
	7 800,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	19 800,00
	0
	0
	12 000,00
	7 800,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Результат 1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов, км
	Х
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	

	
	
	
	
	0,685
	-
	-
	0,382
	0,303
	
	
	
	0,303
	-
	-
	-
	

	2.
	Основное мероприятие 03. -Содержание автомобильных дорог местного значения 
	2023-2029
	Итого
	2 500,00
	0
	0
	0
	2 500,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	2 500,00
	0
	0
	0
	2 500,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.
	Мероприятие 03.01. - Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) (разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры)
	2023-2029
	Итого
	2 500,00
	0
	0
	0
	2 500,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	2 500,00
	0
	0
	0
	2 500,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Результат 1 Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км
	Х
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Основное мероприятие 04.

Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
	2023-2029
	Итого


	275 513,35
	35 163,83
	76 597,40
	22 033,32
	92 695,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 630,00
	22 630,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	252 883,35
	12 533,83
	76 597,40
	22 033,32
	92 695,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.1.
	Мероприятие 04.01.

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2023-2029
	Итого


	82 568,00
	27 200,00
	55 368,00
	0
	0
	0
	0
	
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	22 630,00
	22 630,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	59 938,00
	4 570,00
	55 368,00
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	2023 

год
	2024 

год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
 год
	2028 год
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	52752,5
	27288,5
	25564,0
	-
	-
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Мероприятие 04.08.

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2023-2029
	Итого


	1 925,23
	645,83
	1 279,40
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	1 925,23
	645,83
	1 279,40
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.3.
	Мероприятие 04.09.

Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) 

	2023-2029
	Итого


	27 268,00
	7 318,00
	19 950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	27 268,00
	7 318,00
	19 950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.4.
	Мероприятие 04.16 Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям
	2023-2029
	Итого


	71 147,00
	0
	0
	0
	71 147,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	71 147,00
	0
	0
	0
	71 147,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Результат 1  Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, м2
	Х
	Х
	Всего
	2023
	2024
	2025
	Итого 2026
	В том числе по кварталам
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	14000
	
	
	
	14000
	
	
	
	14000
	
	
	
	

	3.5.
	Мероприятие 04.18.

Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2023-2029
	Итого


	92 605,12
	0
	0
	22 033,32
	21 548,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	92 605,12
	0
	0
	22 033,32
	21 548,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	2023 

год
	2024 

год
	2025 год
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	20395,48
	-
	-
	9841
	10554,48
	
	
	
	10554,48
	-
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 2
	Итого


	297 813,35
	35 163,83
	76 597,40
	34 033,32
	102 995,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	

	
	Средства бюджета Московской области
	22 630,00
	22 630,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	275 183,35
	12 533,83
	76 597,40
	34 033,32
	102 995,00
	21 548,00
	27 475,80
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники 

финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024

год
	2025 год
	2026
 год
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5.
	Основное мероприятие 01.

Обеспечение безопасного поведения на дорогах
	2023-2029
	Итого


	74 230,40
	0
	0
	26 286,00
	27 376,00
	10 102,40
	10 466,00
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино, МБУ «ДЕЗ – Лыткарино»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	74 230,40
	0
	0
	26 286,00
	27 376,00
	10 102,40
	10 466,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.1.
	Мероприятие 01.02.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	2023-2029
	Итого


	41 424,40
	0
	0
	0
	20 856,00
	10 102,40
	10 466,00
	0
	 МБУ «ДЕЗ -Лыткарино»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	41 424,40
	0
	0
	0
	20 856,00
	10 102,40
	10 466,00
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Мероприятие 01.02.

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	
	Итого


	32 806,00
	
	0
	26 286,00
	6 520,00
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	32 806,00
	0
	0
	26 286,00
	6 520,00
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.1.1.
	Мероприятие 01.02.01
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – Комплексная схема организации дорожного движения  (КСОДД)
	2023-2029
	Итого


	3 000,00
	0
	0
	3 000,00
	0
	0
	0
	0
	Управление ЖКХ и РГИ г.Лыткарино

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	3 000,00
	0
	0
	3 000,00
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Результат 1 Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, %
	х
	х
	Всего
	2023 

год
	2024 

год
	2025
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
 год
	2028 год
	2029 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	

	Итого по подпрограмме 3
	Итого


	74 230,40
	0
	0
	26 286,00
	27 376,00
	10 102,40
	10 466,00
	00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	74 230,40
	0
	0
	26 286,00
	27 376,00
	10 102,40
	10 466,00
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники 

финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024

год
	2025 год
	2026
 год
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	6.
	Основное мероприятие 01.

 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
	2023-2029
	Итого


	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	МБУ «ДЕЗ –Лыткарино»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6.1.
	Мероприятие 01.02.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйств
	2023-2029
	Итого


	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	МБУ «ДЕЗ –Лыткарино»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 5
	Итого


	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	

	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Средства бюджета городского округа Лыткарино
	301 370,34
	22 279,40
	20 005,00
	52 146,14
	94 023,80
	55 697,10
	57 218,90
	0
	

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Методика

расчета значений целевых показателей программы муниципального образования Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления


 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	%
	Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями
	Годовая

	2. 
	Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств
	человек
	Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

ТР = (ЧП / ЗТ) * 105, где

ТP - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств;

ЧП - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования на отчетную дату;

ЗТ - количество зарегистрированных транспортных средств в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;

105 - постоянный коэффициент
	Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
	Годовая

	3.
	Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	ед.
	Плановое значение показателя определяется как количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых планируется реализовать мероприятия по их развитию или подлежащих поэтапному оснащению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части обеспечения транспортной безопасности.

Определяется как количество объектов, на которых завершены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности.
	По данным организаций
	Годовая

	4.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:

где:

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст.
	Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»
	Годовая

	5.
	Построенные и  реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом)
	км
	Показатель на конец отчетного периода определяется по следующей формуле: 

Ор = Lобщn + Li,

где:

Ор - осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Московской области (накопленным итогом), км; 

Lобщn - общая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения Московской области (нарастающим итогом) на конец предшествующего периода с начала реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы», км; 

Li - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения (накопленным итогом) в текущем году, км.
	Разрешения (акты) на ввод объекта строительства (ре-конструкции) в эксплуатацию
	Годовая


Методика определения результатов выполнения мероприятий

программы муниципального образования Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	№ 
п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1
	02
	01
	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	%
	Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области

	2.
	2
	02
	11
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения
	км
	Метод прямого счета по планируемым к вводу объектам.

Фактическое значение определяется на основании разрешения (акта) на ввод объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию в соответствующем году

	3.
	2
	04
	01
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	4.
	2
	04
	16
	Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям

	5.
	2
	04
	18
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	6.
	3
	01
	02
	Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	%
	Определяется как соотношение фактического количества выполненных мероприятий по безопасности дорожного движения к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг)


