ПРОТОКОЛ

Заседания муниципальной общественной комиссии

по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Московская область, г. Лыткарино 01 августа 2018 г.

Муниципальная общественная комиссия, утвержденная Постановлением Главы города Лыткарино от 31.05.2017 № 322-п в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комиссии: | |
| Макаров Н.В. | Заместитель Главы Администрации  города Лыткарино |
| Заместитель Председателя Комиссии: | |
| Маслов В.В. | Начальник Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Члены Комиссии: | |
| Зеркалова И.Н. | Председатель Общественной палаты города Лыткарино |
| Иванова Т.В. | Руководитель местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов |
| Горохова И.А. | И.о. директора МУП «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Дегтярев П.А. | Исполнительный директор УК ООО «Винти» |
| Секретарь Комиссии: | |
| Сабитова И.Р. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального заказа Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |

провела заседание по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» за 2018г.

Начало – 01.08.2018 в 15 час. 00 минут

Окончание – 01.08.2018 в 16 час. 00 минут

Место проведения: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7, зал заседаний

**Повестка дня.**

1. Ежемесячный отчет исполнения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Слушали:

1 Маслов В.В. сообщил присутствующим, что из запланированных мероприятий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» по состоянию на 31.07.2018г. заключено 11 муниципальных контрактов на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Завершены работы по следующему адресу:

* по адресу: ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21.

Выполнены работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21. Спортивная площадка установлена, проведены работы по асфальтированию придомовой территории, озеленению территории, по устройству освещения придомовой территории, по установке скамеек, урн, информационного стенда.

Ведутся работы по следующим адресам:

* по адресу: ул. Песчаная, д.6,8, ул. Первомайская, д.19, 19 к.1, 21А,23

начаты работы по озеленению территории, по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, асфальтированию придомовой территории, ремонт контейнерной площадки.

* по адресу: 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24

выполнены работы по установке скамеек, урн, начаты работы по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки, информационного стенда.

* по адресу: 6 мкр-н, д.1,3,5а,22

выполнены работы по установке скамеек, урн, начаты работы по устройству освещения придомовой территории, установке детской игровой площадки.

* по адресу: ул. Ленина, д.23,25,27 ведутся работы по асфальтированию придомовой территории, начаты работы по устройству освещения придомовой территории
* по адресу: квартал 3а, д.15,15а,27,28,28а ведутся работы по асфальтированию придомовой территории, начаты работы по устройству освещения придомовой территории

По адресам:

* 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
* 6 мкр-н, д.1,3,5а,22
* ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12

проводится отбор Подрядчика для выполнения работ по асфальтированию дворовых территорий.

По адресам:

* квартал 3а, д.15,15а,27,28,28а
* квартал 1, д.1,2,3,4,5
* ул. Ленина, д.23,25,27
* ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская, д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12

проводится отбор Подрядчика для выполнения работ по устройству детских площадок, озеленению территорий.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» удовлетворительной.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы города

Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Макаров

Заместитель Председателя Комиссии:

Начальник Управления

ЖКХ и РГИ г. Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Маслов

Члены Комиссии:

Председатель Общественной

палаты города Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Зеркалова

Руководитель местного отделения

Ассоциации председателей

Советов многоквартирных домов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Иванова

И.о. директора МУП

«ДЕЗ-Лыткарино» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Горохова

Исполнительный директор

УК ООО «Винти» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.А. Дегтярев

Секретарь Комиссии:

Начальник отдела ЖКХ,

благоустройства и МЗ

Управления ЖКХ и РГИ

города Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Сабитова