ПРОТОКОЛ

Заседания муниципальной общественной комиссии

по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Московская область, г. Лыткарино 01 июня 2018 г.

Муниципальная общественная комиссия, утвержденная Постановлением Главы города Лыткарино от 31.05.2017 № 322-п в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Комиссии: | |
| Макаров Н.В. | Заместитель Главы Администрации  города Лыткарино |
| Заместитель Председателя Комиссии: | |
| Маслов В.В. | Начальник Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Члены Комиссии: | |
| Зеркалова И.Н. | Председатель Общественной палаты города Лыткарино |
| Иванова Т.В. | Руководитель местного отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов |
| Горохова И.А. | И.о. директора МУП «ДЕЗ-Лыткарино» |
| Дегтярев П.А. | Исполнительный директор УК ООО «Винти» |
| Секретарь Комиссии: | |
| Сабитова И.Р. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и муниципального заказа Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино |

провела заседание по исполнению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» за 2018г.

Начало – 01.06.2018 в 15 час. 00 минут

Окончание – 01.06.2018 в 16 час. 00 минут

Место проведения: г. Лыткарино, ул. Первомайская, д.7/7, зал заседаний

**Повестка дня.**

1. Ежемесячный отчет исполнения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы».

Слушали:

1 . Маслов В.В. сообщил присутствующим, что в 2018 году запланировано

**благоустройство 8 дворовых территорий:**

* ул. Песчаная, д.6,8, ул. Первомайская, д.19, 19 к.1, 21А,23
* 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
* квартал 3а, д.15,15а,27,28,28а
* квартал 1, д.1,2,3,4,5
* 6 мкр-н, д.1,3,5а,22
* ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21
* ул. Ленина, д.23,25,27
* ул. Спортивная, д.1,3,5/1,ул. Первомайская,д.2,4,6,10, ул. Советская, д.3/12

и **благоустройство 1 общественной территории:**

* Мемориал «Звезда израненная».

В комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий включены:

* Выполнение работ по устройству детской или спортивной площадки;
* Выполнение работ по освещение детских (спортивных) площадок, дворовой территории;
* Выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий, в том числе и устройство новых тротуаров и парковочных мест;
* Выполнение работ по озеленению территорий, включая снос и обрезку аварийных и сухих деревьев;
* Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок;
* Выполнение работ по установке информационного стенда;
* Выполнение работ по установке (замене) скамеек у подъездов многоквартирных домов;
* Выполнение работ по установке урн у подъездов многоквартирных домов и на придомовой территории.

В комплекс мероприятий по благоустройству общественной территории «Звезда израненная» включены работы по замене светильников.

24.05.2018 было подписано соглашение между Администрацией города Лыткарино и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области о предоставлении субсидии бюджету городского округа Лыткарино на поддержку реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино». В связи с эти были внесены изменения в бюджет города Лыткарино, и работы по асфальтированию дворовых территорий были включены в план-график.

По состоянию на 31.05.2018г. заключено 2 контракта по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Парковая, д.12, ул. Октябрьская, д.13,19,21.

По адресам:

* ул. Песчаная, д.6,8, ул. Первомайская, д.19, 19 к.1, 21А,23
* 6 мкр-н, д.16,17,18,21,24
* 6 мкр-н, д.1,3,5а,22

размещены электронные аукционы по отбору Подрядчика для выполнения работ по благоустройству вышеуказанных территорий.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Лыткарино» на 2018-2022 годы» удовлетворительной.

Председатель комиссии:

Заместитель Главы города

Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Макаров

Заместитель Председателя Комиссии:

Начальник Управления

ЖКХ и РГИ г. Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Маслов

Члены Комиссии:

Председатель Общественной

палаты города Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Зеркалова

Руководитель местного отделения

Ассоциации председателей

Советов многоквартирных домов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Иванова

И.о. директора МУП

«ДЕЗ-Лыткарино» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Горохова

Исполнительный директор

УК ООО «Винти» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.А. Дегтярев

Секретарь Комиссии:

Начальник отдела ЖКХ,

благоустройства и МЗ

Управления ЖКХ и РГИ

города Лыткарино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р. Сабитова