

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.11.2022 № 718-п

г.о. Лыткарино

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о муниципальных программах городского округа Лыткарино, утвержденным постановлением главы городского округа Лыткарино от 02.11.2020 № 548-п, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты городского округа Лыткарино Московской области по результатам проведения финансово – экономической экспертизы от 15.11.2022 № 111, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

3. Начальнику Управления ЖКХ и РГИ г. Лыткарино (Стреле М.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в установленном порядке и размещение на официальном сайте городского округа Лыткарино в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Лыткарино Новикова М.В.

К.А. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы городского округа Лыткарино от 15.11.2022 № 718-п

(с изменениями и дополнениями, внесёнными

постановлением главы г.о. Лыткарино от 26.06.2024 №412-п)

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

**1. П[аспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Лыткарино Новиков М.В. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Лыткарино | | | | | | |
| Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино;  2. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод;  3. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории городского округа Лыткарино;  4. Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода»;  Подпрограмма II «Системы водоотведения»;  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»;  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства». | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства бюджета Московской области | 1 389 182,53 | 197 990,73 | 527 657,02 | 482 886,96 | 180 647,82 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1 466 258,10 | 458 734,10 | 1 007 524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 219 111,13 | 14 837,22 | 56 641,46 | 107 439,42 | 40 193,03 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 074 551,76 | 671 562,05 | 1 591 822,48 | 590 326,38 | 220 840,85 | 0 | 0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Город Лыткарино расположен в 22 километрах к юго-востоку от Москвы и на его территории проживает 58,61 тыс. жителей. На территории города расположено 37 зданий, строений, сооружений муниципальной собственности о которых заносятся данные в виде энергетических деклараций в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГИС «Энергоэффективность», созданную в 2011 г. в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В городе Лыткарино действует централизованная система хозпитьевого и производственного водоснабжения, обслуживаемая МП "Водоканал". Целевое назначение добычи подземных вод - для хозбытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, предприятий и прочих абонентов.

Источником водоснабжения являются 21 артезианская скважина: 11 скважин Подольско-Мячковского, 5 скважин Алексинско-Протвинского, 5 скважин Каширского горизонтов. Глубина подземных горизонтов колеблется от 80 до 220 метров. Утвержденный суммарный водоотбор - 3024,0 тыс. м3/год (лицензия на право пользования недрами - серия МСК № 027 ВЭ от 08.06.2010). Все скважины сгруппированы в 5 водозаборных узлов (ВЗУ). Четыре ВЗУ связаны между собой и являются неотъемлемым звеном кольцевого водоснабжения г. Лыткарино. ВЗУ № 5 является автономным - расположен в микрорайоне Детский городок ЗИЛ. Существующая кольцевая система водоснабжения города гарантирует поддержание гидравлического давления в системе и необходимого количества воды.

Проектная производительность водозаборных станций составляет:

ВЗУ № 2 - 8000 м3/сутки;

ВЗУ № 3 - 7500 м3/сутки;

ВЗУ № 4 - 4500 м3/сутки;

ВЗУ № 5 - 1200 м3/сутки;

ВЗУ № 6 - 2000 м3/сутки.

Протяженность водопроводных сетей - 78,8 км, % износа - 68,9%.

Для очистки подземных вод от железа и других примесей построены две станции обезжелезивания: на ВЗУ № 6 (введена в эксплуатацию в 2011 году, производительность - 600 м3/сутки), на ВЗУ № 2 (введена в эксплуатацию в 2014 году, производительность - 10000 м3/сутки)

Качество подземных вод в основном соответствует требованиям СанПин 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", но имеются отклонения по химическим показателям: превышение по фтору, стронцию, литию, бору. Технических возможностей в промышленных масштабах для снижения показателей на предприятии нет. Для решения данной проблемы предполагается выполнить следующие мероприятия: - подключение системы водоснабжения г. Лыткарино к системе водоснабжения г. Москвы; или:

- подключение системы водоснабжения г. Лыткарино к Восточной системе водоснабжения.

Система водоотведения в городе Лыткарино включает в себя городские очистные сооружения хозбытовых стоков (ОС), самотечно-напорную сеть канализации, канализационные насосные станции (КНС).

В настоящее время очистка сточных вод осуществляется на сооружениях 2-й и 3-й очередей. Проектная мощность ОС - 31000 м3/сутки (2-я очередь - 14000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1972 году, 3-я очередь - 17000 м3/сутки введена в эксплуатацию в 1989 году). МП "Водоканал" принимает сточные воды от 475 предприятий. Объем принимаемых хозбытовых и производственных стоков ≈ 10000 тыс.м3/год.

Протяженность канализационных сетей - 84,8 км, процент износа - 57,3%. Модернизация и увеличение производительности очистных сооружений канализации необходимы, т.к. технологическая схема существующих ОС не соответствует современным требованиям по очистке сточных вод. Модернизация и увеличение производительности позволят довести очищение сточной жидкости до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву.

Передача тепловой энергии от источников до потребителей в городе Лыткарино осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей на территории г. Лыткарино по состоянию на 1.12.2021 г. составляет 100 км (в однотрубном исполнении). Прокладка трубопроводов теплоснабжения в основном реализована в подземном исполнении в непроходных каналах (около 98 % от общей протяженности). Основной материал труб – сталь. По видам тепловой изоляции в МП «Лыткаринская теплосеть» существует следующая дифференциация трубопроводов (перлитобитумная, минерально-ватная, пенополиуретановая, пенополиминеральная). Основной объем тепловых сетей введён в эксплуатацию до 1990 г. Протяженность предварительно изолированных сетей (пенополиуретановая, полимерминеральная тепловая изоляция и трубопроводы типа изопрофлекс –А) составляют 41 % от общей протяженности сетей предприятия.

На данный момент существует проблема, заключающаяся в снижении потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, а также в повышение надёжности функционирования тепловых сетей.

В целях снижения потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей предприятие планирует производить замену ветхих сетей теплоснабжения с использованием трубопроводов с заводской теплоизоляцией. Для этих целей будут использованы трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях пенополиуретановой тепловой изоляцией с полиэтиленовой защитной оболочкой (или трубопроводы с пенополимерминеральной заводской тепловой изоляцией), а для сетей горячего водоснабжения трубопроводы из сшитого полиэтилена с пенополиуретановой тепловой изоляцией (или изоляцией типа термофлекс).

Для разрешения существующих проблем в коммунальной, бюджетной и жилищной сфере города Лыткарино требуются значительные средства.

Реализация программных мероприятий позволит снизить потери при передаче тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов тепловых сетей, повысить долю населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой, увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, повысить уровень энергетической эффективности, рационально использовать топливно-энергетические и коммунальные ресурсы, сократить бюджетные расходы, вызванные ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах бюджета, обеспечить комфортные условия проживания и рационализацию стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения посредством перехода на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах городского округа Лыткарино.

**Цели программы** – организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и обеспечение рационального использования топливно-энергетических и коммунальных ресурсов на территории городского округа Лыткарино.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников;

- организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти (Администрация городского округа Лыткарино, Управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино). Подпрограммы не являются взаимозависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется главными распорядителями бюджетных средств городского округа Лыткарино Московской области.

Подпрограмма I «Чистая вода» предусматривает:

- строительство и реконструкция(модернизация) объектов питьевого водоснабжения;

- организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории города Лыткарино.

Подпрограмма II «Системы водоотведения» предусматривает:

- строительство очистных сооружений с целью сокращения доли загрязненных сточных вод;

- строительство, реконструкцию и ремонт коллекторов (участков), канализационных станций.

Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории города Лыткарино;

- организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории города Лыткарино;

- создание и восстановление объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети).

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Цели муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Задачи, направленные на  достижение цели | Показатели, характеризующие  достижение цели | Единица  измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I «Чистая вода»** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация обес-печения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино |  | Повышение эффектив-ности, устойчивости и надежности функциони-рования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории городского округа Лыткарино | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | *Процент* | 85,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | *Единица/*  *метр* | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 |
| **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами на территории городского округа Лыткарино |  | Очищение сточных вод до разрешенных нормативов сброса очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения реку Москву | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | *Единица* | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснаб-жения на территории городского округа Лыткарино |  | Капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | *Единица* | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма I «Чистая вода»** | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обес-печенного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление». Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **2** | **Подпрограмма II «Системы водоотведения»** | | | | |
| 2.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| **3** | **Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** | | | | |
| 3.1 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных (реконструируемых) объектов очистки теплоснабжения на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**5. Подпрограмма I «Чистая вода»**

5.1. Паспорт подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 2023-2028 | Итого |  |  |  | | | | |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2028 | Итого |  |  |  | | | | |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Построены и реконструированы (модернизированы) объекты питьевого водоснабжения и водоподготовки, находящиеся в муниципальной собственности и предусмотренные региональными программами, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого |  |  |  | | | | |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета города Москвы |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого |  |  |  | | | | |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

6.1. Паспорт подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 617 831,51 | 1 356 926,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 974 758,48 |
| Средства бюджета Московской области | 152 918,87 | 335 933,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 852,84 |
| Средства федерального бюджета | 458 734,10 | 1 007 524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 258,10 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 178,54 | 13 469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 647,54 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие G6 – Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2023-2028 | Итого | 1 974 758,48 | 617 831,51 | 1 356 926,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 488 852,84 | 152 918,87 | 335 933,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1 466 258,10 | 458 734,10 | 1 007 524,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 19 647,54 | 6 178,54 | 13 469,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие G6.01 – Cокращение доли загрязненных сточных вод (строительство городских канализационных очистных сооружений г.Лыткарино производительностью 30000 м.куб. в сутки) | 2023-2028 | Итого | 1 974 758,48 | 617 831,51 | 1 356 926,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лытка-рино, МП «Во-доканал», Ад-министрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 488 852,84 | 152 918,87 | 335 933,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1 466 258,10 | 458 734,10 | 1 007 524,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 19 647,54 | 6 178,54 | 13 469,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы очистные сооружения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 974 758,48 | 617 831,51 | 1 356 926,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, МП «Водоканал», Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 488 852,84 | 152 918,87 | 335 933,97 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 1 466 258,10 | 458 734,10 | 1 007 524,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 19 647,54 | 6 178,54 | 13 469,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

7.1. Паспорт подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 28 295,54 | 234 895,51 | 590 326,38 | 220 840,85 | 0 | 0 | 1 074 358,28 |
| Средства бюджета Московской области | 19 636,86 | 191 723,05 | 482 886,96 | 180 647,82 | 0 | 0 | 874 894,69 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 8 658,68 | 43 172,46 | 107 439,42 | 40 193,03 | 0 | 0 | 199 463,59 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.2. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 620 018,80 | 28 295,54 | 65 610,54 | | | | | 305 271,87 | 220 840,85 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 504 110,27 | 19 636,86 | 54 113,22 | | | | | 249 712,37 | 180 647,82 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 115 908,53 | 8 658,68 | 11 497,32 | | | | | 55 559,50 | 40 193,03 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 79 074,00 | 23 602,00 | 55 472,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 65 456,76 | 19 636,86 | 45 819,90 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 13 617,24 | 3 965,14 | 9 652,10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 4 693,54 | 4 693,54 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 4 693,54 | 4 693,54 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.08 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2023-2028 | Итого | 536 251,26 | 0 | 10 138,54 | | | | | 305 271,87 | 220 840,85 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 438 653,51 | 0 | 8 293,32 | | | | | 249 712,37 | 180 647,82 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 97 597,75 | 0 | 1 845,22 | | | | | 55 559,50 | 40 193,03 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 110 890,70 | 0 | 5 544,53 | | | | | 105 346,17 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 90 708,60 | 0 | 4 535,43 | | | | | 86 173,17 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 20 182,10 | 0 | 1 009,10 | | | | | 19 173,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 33 004,14 | 0 | 1 650,21 | | | | | 31 353,93 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 26 997,38 | 0 | 1 349,87 | | | | | 25 647,51 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 006,76 | 0 | 300,34 | | | | | 5 706,42 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу: Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 30 011,54 | 0 | 1 500,58 | | | | | 28 510,96 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 24 549,43 | 0 | 1 227,47 | | | | | 23 321,96 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 462,11 | 0 | 273,11 | | | | | 5 189,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 28 864,35 | 0 | 1 443,22 | | | | | 27 421,13 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 23 611,03 | 0 | 1 180,55 | | | | | 22 430,48 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 253,32 | 0 | 262,67 | | | | | 4 990,65 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП № 1 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 1, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 41 498,72 | 0 | 0 | | | | | 14 524,55 | 26 974,17 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 33 945,95 | 0 | 0 | | | | | 11 881,08 | 22 064,87 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 7 552,77 | 0 | 0 | | | | | 2 643,47 | 4 909,30 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП № 1а Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 1, стр.13 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 42 451,78 | 0 | 0 | | | | | 14 858,12 | 27 593,66 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 34 725,55 | 0 | 0 | | | | | 12 153,94 | 22 571,61 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 7 726,23 | 0 | 0 | | | | | 2 704,18 | 5 022,05 | 0 | 0 |
| 1.3.7 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП № 2 Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.5а (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 37 222,77 | 0 | 0 | | | | | 13 027,97 | 24 194,80 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 30 448,23 | 0 | 0 | | | | | 10 656,88 | 19 791,35 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 774,54 | 0 | 0 | | | | | 2 371,09 | 4 403,45 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Мероприятие 01.08 –Капитальный ремонт ЦТП №3 Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 1, стр.10 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 45 580,96 | 0 | 0 | | | | | 15 953,34 | 29 627,62 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 37 285,22 | 0 | 0 | | | | | 13 049,83 | 24 235,39 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 8 295,74 | 0 | 0 | | | | | 2 903,51 | 5 392,23 | 0 | 0 |
| 1.3.9 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП №5 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Спортивная, д.26 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 15 549,14 | 0 | 0 | | | | | 5 442,20 | 10 106,94 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 12 719,20 | 0 | 0 | | | | | 4 451,72 | 8 267,48 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 2 829,94 | 0 | 0 | | | | | 990,48 | 1 839,46 | 0 | 0 |
| 1.3.10 | Мероприятие 01.08 –Капитальный ремонт ЦТП №19 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 36 475,66 | 0 | 0 | | | | | 12 766,48 | 23 709,18 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 29 837,09 | 0 | 0 | | | | | 10 442,98 | 19 394,11 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 638,57 | 0 | 0 | | | | | 2 323,50 | 4 315,07 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт ЦТП №19А по адресу: по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 33 131,36 | 0 | 0 | | | | | 11 595,97 | 21 535,39 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 27 101,45 | 0 | 0 | | | | | 9 485,50 | 17 615,95 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 029,91 | 0 | 0 | | | | | 2 110,47 | 3 919,44 | 0 | 0 |
| 1.3.12 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, ЗИЛ Городок, стр.54 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 37 772,59 | 0 | 0 | | | | | 11 331,78 | 26 440,81 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 30 897,98 | 0 | 0 | | | | | 9 269,40 | 21 628,58 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 6 874,61 | 0 | 0 | | | | | 2 062,38 | 4 812,23 | 0 | 0 |
| 1.3.13 | Мероприятие 01.08 –  Капитальный ремонт котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, ул. Набережная, д. 11 (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 43 797,55 | 0 | 0 | | | | | 13 139,27 | 30 658,28 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администра-ция городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 35 826,40 | 0 | 0 | | | | | 10 747,92 | 25 078,48 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 7 971,15 | 0 | 0 | | | | | 2 391,35 | 5 579,80 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 454 339,48 | 0 | 169 284,97 | | | | | 285 054,51 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 370 784,42 | 0 | 137 609,83 | | | | | 233 174,59 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 83 555,06 | 0 | 31 675,14 | | | | | 51 879,92 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 0 |  | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 |  | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 1 057,76 | 0 | 1 057,76 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 057,76 | 0 | 1 057,76 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
|  |  | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино, от ЦТП-19 до ЖД №19 по ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 1 057,76 | 0 | 1 057,76 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 057,76 | 0 | 1 057,76 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.07 – Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 50 185,65 | 0 | 50 185,65 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 41 051,86 | 0 | 41 051,86 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 9 133,79 | 0 | 9 133,79 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 02.07 – Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-159 до ТК-161 ул. Коммунистическая) (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 30 815,75 | 0 | 30 815,75 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 25 207,28 | 0 | 25 207,28 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 608,47 | 0 | 5 608,47 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Мероприятие 02.07 – Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС" по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино (от ТК-303 до ТК-315 ул. Ленина), (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 19 369,90 | 0 | 19 369,90 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 15 844,58 | 0 | 15 844,58 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 525,32 | 0 | 3 525,32 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 02.09 –  Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2023-2028 | Итого | 300 057,38 | 0 | 15 002,87 | | | | | 285 054,51 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 245 446,94 | 0 | 12 272,35 | | | | | 233 174,59 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 54 610,44 | 0 | 2 730,52 | | | | | 51 879,92 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы сети теплоснабжения на территории муниципальных образований | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 02.09 –  Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 54 587,91 | 0 | 2 729,40 | | | | | 51 858,51 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 44 652,91 | 0 | 2 232,65 | | | | | 42 420,26 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 9 935,00 | 0 | 496,75 | | | | | 9 438,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Мероприятие 02.09 –  Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 31 167,94 | 0 | 1 558,40 | | | | | 29 609,54 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 25 495,37 | 0 | 1 274,77 | | | | | 24 220,60 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 672,57 | 0 | 283,63 | | | | | 5 388,94 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | Мероприятие 02.09 –  Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 25 533,05 | 0 | 1 276,65 | | | | | 24 256,40 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 20 886,04 | 0 | 1 044,30 | | | | | 19 841,74 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 4 647,01 | 0 | 232,35 | | | | | 4 414,66 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4 | Мероприятие 02.09 –  Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 188 768,48 | 0 | 9 438,42 | | | | | 179 330,06 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 154 412,62 | 0 | 7 720,63 | | | | | 146 691,99 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 34 355,86 | 0 | 1 717,79 | | | | | 32 638,07 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 02.10 – Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснабжающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результат | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 103 038,69 | 0 | 103 038,69 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация, Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 84 285,62 | 0 | 84 285,62 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 18 753,07 | 0 | 18 753,07 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
|  |  | 5 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
| 2.7.1 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино, от ЦТП-19 до ЖД №19 по ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 27 306,30 | 0 | 27 306,30 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 22 336,55 | 0 | 22 336,55 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 4 969,75 | 0 | 4 969,75 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 10 031,38 | 0 | 10 031,38 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 8 205,66 | 0 | 8 205,66 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 1 825,72 | 0 | 1 825,72 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.3 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино, от ТК-59 до ТК-61 ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 13 376,59 | 0 | 13 376,59 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 10 942,05 | 0 | 10 942,05 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 2 434,54 | 0 | 2 434,54 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.4 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино,от ТК-407 с ответвлениями на ЖД №11,9,7,5,3 по ул. Пионерская, и ЖД №11/1, по ул. Ленина и ЖД №14,16,7/8,10,12,24 по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 31 619,08 | 0 | 31 619,08 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 25 864,40 | 0 | 25 864,40 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 5 754,68 | 0 | 5 754,68 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.5 | Мероприятие 02.11 – Капитальный ремонт тепловой сети г. Лыткарино: ул.Парковая; ул.Парковая 9. (в т.ч. ПИР) | 2023-2028 | Итого | 20 705,34 | 0 | 20 705,34 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино, ресурсоснаб-жающая организация |
| Средства бюджета Московской области | 16 936,96 | 0 | 16 936,96 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 3 768,38 | 0 | 3 768,38 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 1 074 358,28 | 28 295,54 | 234 895,51 | | | | | 590 326,38 | 220 840,85 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 874 894,69 | 19 636,86 | 191 723,05 | | | | | 482 886,96 | 180 647,82 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета городского округа Лыткарино | 199 463,59 | 8 658,68 | 43 172,46 | | | | | 107 439,42 | 40 193,03 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

8.1. Паспорт подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | *Администрация городского округа Лыткарино* | | | | | | | | |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры города Лыткарино | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Лыткарино | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 25 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 435,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 435,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Лыткарино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.2. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 | Итого | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры\* | 2023-2028 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2028 | Итого | 435,00 | 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 435,00 | 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 435,00 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05.  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2028 | Итого | 435,00 | 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ и РГИ города Лыткарино |
| Средства бюджета Московской области | 435,00 | 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 | Итого | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| 2024 год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 25 435,00 | 25 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 25 435,00 | 25 435,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |